RED DE AYUDA VENEZUELA

Plan de Expansión
Operativa, Datos y Plataforma

Centro de coordinación humanitaria, mapa vivo y gestión verificable de recursos

VERSIÓN  1.0

FECHA  28 de junio de 2026

ESTADO  Plan aprobado conceptualmente; implementación pendiente por fases

AUTORIDAD  Subordinado al Documento Madre y al Security + Operations Checklist

DECISIÓN CENTRAL

El sistema se lanzará con un universo inicial amplio de datos autorizados y trazables, un mapa operativo activo desde el primer día y una ingestión recurrente. La cantidad nunca sustituirá la verificación: nada sensible o no verificado se publicará automáticamente.

redayudave.org

00  Control y alcance del documento

Programa de expansión E0–E12

Posición en la jerarquía
Este plan amplía el MVP existente. No reemplaza el Documento Madre, el Security + Operations Checklist, el PRD, el documento MVP, la especificación técnica ni el Prompt Pack. Ante conflicto, prevalece la jerarquía de docs/README.md.

ELEMENTO  Propósito
DEFINICIÓN  Convertir el MVP privacy-first en una plataforma profesional de información y coordinación humanitaria.

ELEMENTO  Alcance
DEFINICIÓN  Datos externos autorizados, mapa avanzado, recursos, demanda, verificación, dashboards, infraestructura y operación.

ELEMENTO  Fuera de alcance
DEFINICIÓN  Publicación automática, votos públicos, AI en producción, pagos, donaciones, chat y extracción indiscriminada de redes sociales.

ELEMENTO  Cadencia
DEFINICIÓN  Implementación por ramas y pull requests; una fase solo avanza cuando supera pruebas, privacidad y puerta de salida.

ELEMENTO  Estado actual
DEFINICIÓN  MVP implementado; 19 pruebas pasan, 86% de cobertura y migraciones sin deriva. Deploy público aún pendiente.

## Contenido

SECCIÓN  01
TEMA  Decisión de producto y principios no negociables

SECCIÓN  02
TEMA  Audiencias y experiencias diferenciadas

SECCIÓN  03
TEMA  Referentes profesionales y lecciones adoptadas

SECCIÓN  04
TEMA  Arquitectura funcional y flujos

SECCIÓN  05
TEMA  Diseño visual y mapa operativo avanzado

SECCIÓN  06
TEMA  Demanda, recursos y brechas operativas

SECCIÓN  07
TEMA  Ingestión horaria, limpieza y procedencia

SECCIÓN  08
TEMA  Verificación, desinformación y permisos

SECCIÓN  09
TEMA  Datos, APIs e infraestructura

SECCIÓN  10
TEMA  Programa por fases E0–E12

SECCIÓN  11
TEMA  Lanzamiento con datos y mapa vivo

SECCIÓN  12
TEMA  Pruebas, riesgos, costos y gobernanza

01  Decisión de producto

De registro moderado a centro de información y coordinación

Red de Ayuda Venezuela conservará el núcleo privacy-first del MVP y ampliará su alcance para ofrecer una imagen operacional común: necesidades, personas afectadas, daños, recursos disponibles, asignaciones, cobertura y brechas por territorio y tiempo.

Qué significa “datos reales”
El sistema distinguirá entre fuente real y dato verificado. Un registro procedente de una organización, un portal ciudadano o una red social puede ser auténtico como evidencia de origen y aun así contener errores. Solo los datos con procedencia, permiso y revisión adecuada alimentarán las capas públicas.

## Principios no negociables

Ningún reporte externo o formulario se publica automáticamente.

La moderación humana conserva la decisión final en verificación, fusión, asignación y resolución.

El mapa público nunca expone direcciones exactas, teléfonos, datos médicos privados, notas internas ni coordenadas sensibles.

No se utilizarán votos públicos para confirmar, priorizar o resolver incidentes.

No se utilizará AI en producción para clasificar víctimas, determinar veracidad o tomar decisiones operativas.

Las fuentes externas se integrarán solo por API, feed, exportación autorizada, acuerdo formal o importación manual aprobada.

Toda cifra mostrará unidad, período, territorio, estado de verificación, fuente y fecha de actualización.

La ausencia de reportes nunca se interpretará como ausencia de daño o necesidad.

## Definición de “mapa vivo”

Mapa vivo significa una representación casi en tiempo real, no seguimiento GPS de víctimas. Las fuentes se consultarán al menos cada hora; el frontend podrá refrescar agregados aprobados cada 60 segundos; cada capa mostrará su última actualización y la latencia de moderación.

CAPA  Alertas y eventos oficiales
FRECUENCIA OBJETIVO  Según feed; hasta 1 hora
PUBLICACIÓN  Automática solo para metadatos no personales y previamente permitidos

CAPA  Reportes comunitarios externos
FRECUENCIA OBJETIVO  Cada 1 hora
PUBLICACIÓN  Siempre privados hasta revisión

CAPA  Formularios propios
FRECUENCIA OBJETIVO  Inmediata
PUBLICACIÓN  Siempre privados hasta revisión

CAPA  Recursos organizacionales
FRECUENCIA OBJETIVO  Cada 1 hora o actualización directa
PUBLICACIÓN  Según permisos y estado validado

CAPA  Agregados públicos
FRECUENCIA OBJETIVO  Cada 60 segundos
PUBLICACIÓN  Solo desde registros aprobados y sanitizados

02  Audiencias y experiencias

Un producto distinto para cada responsabilidad

EXPERIENCIA  Sitio público
USUARIO  Persona afectada, familiar, comunidad
OBJETIVO  Solicitar ayuda y consultar información segura
DATOS  Agregados y reportes sanitizados

EXPERIENCIA  Mapa público
USUARIO  Comunidad, medios, donantes informativos
OBJETIVO  Entender concentración, tendencias y servicios
DATOS  Zonas aproximadas; sin información operativa sensible

EXPERIENCIA  Modo de campo
USUARIO  Voluntarios y enlaces verificados
OBJETIVO  Capturar y actualizar información con baja conectividad
DATOS  Datos mínimos según rol

EXPERIENCIA  Centro de operaciones
USUARIO  Moderadores, coordinadores y organizaciones
OBJETIVO  Verificar, asignar, controlar recursos y resolver
DATOS  Datos internos completos según permisos

EXPERIENCIA  Administración
USUARIO  Responsables de seguridad y plataforma
OBJETIVO  Usuarios, fuentes, auditoría, retención e incidentes
DATOS  Configuración y evidencia restringida

## Regla de diseño

No se intentará comprimir el centro de operaciones en un teléfono. El sitio público y el modo de campo serán móviles y simples; el centro de operaciones estará optimizado para escritorio y monitores, con una vista móvil limitada a prioridades críticas.

03  Referentes profesionales

Inspiración operacional, no copia superficial

INSARAG ICMS
Sectores, formularios controlados, calidad, asignación de equipos y dashboards.  Abrir fuente

FEMA RTLT / RIS
Recursos tipificados por capacidad; estados operativos y trazabilidad.  Abrir fuente

WHO KIMEP
Capacidad médica en vivo, equipos validados y datos agregados sin expedientes personales.  Abrir fuente

Sahana Eden
Activos, inventarios, almacenes, solicitudes y análisis 4W.  Abrir fuente

Copernicus EMS
Áreas de interés, productos satelitales y capas estandarizadas de daños.  Abrir fuente

ArcGIS Dashboards
Un dashboard por audiencia, contexto, jerarquía visual y reducción de ruido.  Abrir fuente

OCHA COD
Límites administrativos, nombres y códigos territoriales consistentes.  Abrir fuente

Conclusión de la investigación
Los sistemas maduros no validan emergencias por popularidad. Trabajan con equipos identificados, sectores, formularios normalizados, procedencia, estados operativos, control de calidad y asignaciones auditables.

04  Arquitectura funcional

De la fuente a la decisión y de la decisión al mapa

01  Fuentes  — APIs, feeds, socios y formularios

02  Ingestión  — Snapshot y procedencia

03  Normalización  — Territorio, unidades y tiempo

04  Calidad  — Duplicados y contradicciones

05  Revisión  — Moderación y evidencia

06  Operación  — Asignación y seguimiento

07  Publicación  — Agregados sanitizados

## Flujos principales

FLUJO  Reporte propio
SECUENCIA OBLIGATORIA  Envío → pendiente privado → verificación → sanitización → aprobación → publicación

FLUJO  Dato externo
SECUENCIA OBLIGATORIA  Consulta → snapshot → normalización → candidato → revisión → fusión/alta → aprobación

FLUJO  Recurso
SECUENCIA OBLIGATORIA  Oferta/inventario → validación de organización → disponible → reservado → desplegado → liberado

FLUJO  Asignación
SECUENCIA OBLIGATORIA  Necesidad validada → selección de capacidad → aprobación → en tránsito → llegada → resultado

FLUJO  Resolución
SECUENCIA OBLIGATORIA  Propuesta de cierre → evidencia → decisión autorizada → historial → retiro o archivo público

## Acciones públicas eliminadas

ACCIÓN DESCARTADA  Confirmo
REEMPLAZO SEGURO  Enviar evidencia o corrección a una cola privada; verificación solo por rol autorizado.

ACCIÓN DESCARTADA  Voy a apoyar
REEMPLAZO SEGURO  Oferta de recurso estructurada o asignación aceptada por una organización verificada.

ACCIÓN DESCARTADA  Resuelto
REEMPLAZO SEGURO  Propuesta de resolución con evidencia; cierre confirmado por moderador o coordinador.

05  Diseño visual y mapa avanzado

Sobriedad institucional, rendimiento y lectura operacional

## Sistema visual

Sin emoticonos en navegación, formularios, mapas, gráficos o estados.

Iconos SVG de OCHA adaptados y alojados localmente; formas y patrones además del color.

Tipografía institucional, alto contraste y paleta neutra; rojo reservado para peligro real.

Gráficos con títulos, unidad, período, fuente, hora de actualización y tabla accesible equivalente.

Carga diferida del mapa y dashboards; HTML público útil incluso si JavaScript o teselas fallan.

Modo de bajo ancho de banda con capas reducidas y listado accesible como alternativa completa.

## Motor cartográfico recomendado

Migrar de Leaflet a MapLibre GL JS para usar teselas vectoriales, WebGL, clustering, heatmaps, estilos por datos y selector temporal. La migración es una decisión de alcance y se documentará antes de implementarse. OpenStreetMap seguirá siendo la base de datos geográfica, pero no se dependerá del servidor público de teselas para tráfico de producción.

ZOOM  Nacional
REPRESENTACIÓN  Coropletas y hexágonos H3
INFORMACIÓN VISIBLE  Afectación, demanda, cobertura y frescura por estado

ZOOM  Regional
REPRESENTACIÓN  Hexágonos H3 y sectores
INFORMACIÓN VISIBLE  Necesidades por categoría, recursos y brecha

ZOOM  Municipal
REPRESENTACIÓN  Clusters y zonas operativas
INFORMACIÓN VISIBLE  Casos sanitizados, asignaciones agregadas y servicios

ZOOM  Detalle público
REPRESENTACIÓN  Área aproximada
INFORMACIÓN VISIBLE  Resumen aprobado; sin punto exacto ni contacto

ZOOM  Detalle autorizado
REPRESENTACIÓN  Punto/área operacional
INFORMACIÓN VISIBLE  Datos necesarios según rol y propósito

## Capas obligatorias

CAPA  Rescate / atrapados
VISUALIZACIÓN  H3, sectores y prioridad temporal
PROTECCIÓN  Puntos exactos solo internos

CAPA  Atención médica
VISUALIZACIÓN  Demanda, capacidad y rutas generales
PROTECCIÓN  Sin información clínica personal

CAPA  Agua y alimentos
VISUALIZACIÓN  Litros/raciones por día y brecha
PROTECCIÓN  Agregación por zona

CAPA  Refugio
VISUALIZACIÓN  Capacidad, ocupación y accesibilidad
PROTECCIÓN  Direcciones sensibles según evaluación

CAPA  Equipos y maquinaria
VISUALIZACIÓN  Disponibilidad, asignación y estado
PROTECCIÓN  Ubicación exacta restringida si aumenta riesgo

CAPA  Daños
VISUALIZACIÓN  Edificios, vías y servicios críticos
PROTECCIÓN  Fuente, fecha y nivel de certeza visibles

CAPA  Frescura
VISUALIZACIÓN  Desvanecimiento y selector temporal
PROTECCIÓN  Nunca ocultar la edad del dato

06  Demanda, recursos y brechas

Capacidad comparable, no inventarios decorativos

Regla operacional
No se comparará una cantidad de personas con un recurso ambiguo. Toda demanda y capacidad debe compartir unidad, territorio, período y condición de disponibilidad.

RECURSO  Agua
UNIDAD MÍNIMA  Litros/día
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Potable, almacenamiento, transporte, ventana y destino

RECURSO  Alimentos
UNIDAD MÍNIMA  Raciones/día
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Tipo, población objetivo, caducidad y distribución

RECURSO  Excavadora
UNIDAD MÍNIMA  Activo tipificado
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Clase, capacidad, operador, combustible, transporte y radio

RECURSO  Equipo canino
UNIDAD MÍNIMA  Equipo certificado
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Guía, especialidad, disponibilidad, descanso y organización

RECURSO  Rescate USAR
UNIDAD MÍNIMA  Equipo ligero/medio/pesado
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Personal, capacidad técnica, autosuficiencia y turno

RECURSO  Atención médica
UNIDAD MÍNIMA  Consultas/día, camas o ambulancias
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Especialidad, turno, insumos y capacidad de referencia

RECURSO  Refugio
UNIDAD MÍNIMA  Espacios disponibles
ATRIBUTOS DE CAPACIDAD  Ocupación, accesibilidad, agua, saneamiento y protección

## Estados de recursos

01  Ofrecido  — No validado

02  Validado  — Organización confirmada

03  Disponible  — Listo para asignar

04  Reservado  — Comprometido

05  En tránsito  — Movilizado

06  Desplegado  — En operación

07  Liberado  — Disponible de nuevo

08  Fuera de servicio  — No utilizable

## Indicadores del centro de operaciones

INDICADOR  Demanda validada
DEFINICIÓN  Cantidad aprobada que requiere respuesta dentro de unidad y período definidos.

INDICADOR  Demanda posible
DEFINICIÓN  Estimación no confirmada; siempre separada de la validada.

INDICADOR  Capacidad confirmada
DEFINICIÓN  Recursos verificados y disponibles para esa zona y período.

INDICADOR  Capacidad asignada
DEFINICIÓN  Recursos reservados, en tránsito o desplegados.

INDICADOR  Brecha
DEFINICIÓN  Máximo entre cero y demanda validada menos capacidad entregable/asignada compatible.

INDICADOR  Cobertura
DEFINICIÓN  Capacidad entregable dividida por demanda validada; nunca mezclar unidades.

INDICADOR  Tiempo de respuesta
DEFINICIÓN  Desde recepción hasta primera acción operativa registrada.

INDICADOR  Frescura
DEFINICIÓN  Tiempo desde la última actualización confirmada.

07  Ingestión, limpieza y procedencia

Actualización horaria sin convertir Internet en una fuente de verdad

## Clasificación de fuentes

NIVEL  A — Autoritativa
FUENTES  GDACS, ReliefWeb, PAHO/WHO, UNICEF, IFRC GO permitido, Copernicus/UNOSAT
TRATAMIENTO  Metadatos y agregados según licencia; trazabilidad completa

NIVEL  B — Socio autorizado
FUENTES  ONG con Kobo/Ushahidi, Rescate Venezuela, directorios y organizaciones locales
TRATAMIENTO  API/feed/exportación con acuerdo y mapeo de campos

NIVEL  C — Comunitaria
FUENTES  Mapas, portales y organizaciones sin integración formal
TRATAMIENTO  Pistas privadas; contactar y validar antes de importar

NIVEL  D — Señal abierta
FUENTES  Redes sociales, noticias y mensajería aportada
TRATAMIENTO  Referencia privada; nunca republicación automática de datos personales

NIVEL  Prohibida
FUENTES  Family Links u otra fuente con restricciones incompatibles
TRATAMIENTO  Enlace o derivación; no scraping ni copia

## Ciclo horario

Consultar únicamente fuentes activas del registro permitido y respetar cuota, licencia y credenciales.

Guardar snapshot, URL, timestamp, ETag/Last-Modified, hash y versión del conector.

Validar esquema, tipos, coordenadas, fechas, unidades y códigos territoriales.

Normalizar a un esquema canónico sin destruir el valor original.

Detectar duplicados exactos y candidatos probables; conservar la cadena de procedencia.

Marcar contradicciones, datos obsoletos, ubicaciones imposibles y contenido sensible.

Crear o actualizar candidatos privados; nunca modificar decisiones humanas sin historial.

Publicar agregados solo desde datos aprobados y registrar métricas de la ejecución.

## Limpieza determinista

Normalizar Unicode, mayúsculas/minúsculas, espacios, teléfonos privados y formatos de fecha.

Mapear estados, municipios, parroquias y códigos territoriales mediante un gazetteer controlado.

Convertir unidades compatibles sin inferir cantidades ausentes.

Detectar duplicados por identificador externo, hash, categoría, tiempo, proximidad y campos privados permitidos.

Conservar fuentes independientes; no contar como corroboración dos portales que copiaron el mismo origen.

Aplicar reglas de caducidad configurables; nunca borrar silenciosamente el historial.

Poner en cuarentena payloads inválidos o excesivamente sensibles.

## Procedencia obligatoria

CAMPO  source_id / source_record_id
PROPÓSITO  Identificar fuente y registro externo sin usarlo como ID público propio.

CAMPO  source_url
PROPÓSITO  Permitir revisión del origen cuando sea lícito y seguro.

CAMPO  fetched_at / observed_at
PROPÓSITO  Separar cuándo ocurrió, cuándo fue publicado y cuándo fue consultado.

CAMPO  content_hash
PROPÓSITO  Idempotencia y detección de cambios.

CAMPO  license / permission
PROPÓSITO  Demostrar autorización de uso.

CAMPO  raw_payload_private
PROPÓSITO  Preservar evidencia restringida con retención definida.

CAMPO  transform_version
PROPÓSITO  Reproducir la normalización aplicada.

CAMPO  review_decision
PROPÓSITO  Registrar moderador, fecha, motivo y resultado.

08  Verificación y desinformación

Trazabilidad y separación de responsabilidades

ESTADO DE EVIDENCIA  Sin verificar
SIGNIFICADO  Una fuente; no corroborada
VISIBILIDAD  Privada o agregada solo si la política lo permite

ESTADO DE EVIDENCIA  Corroborada
SIGNIFICADO  Dos o más fuentes verdaderamente independientes
VISIBILIDAD  Puede alimentar agregados con etiqueta clara

ESTADO DE EVIDENCIA  Verificada por organización
SIGNIFICADO  Confirmada por entidad autorizada
VISIBILIDAD  Publicable tras sanitización

ESTADO DE EVIDENCIA  Contradictoria
SIGNIFICADO  Fuentes relevantes discrepan
VISIBILIDAD  Privada; requiere resolución humana

ESTADO DE EVIDENCIA  Necesita información
SIGNIFICADO  Faltan campos esenciales
VISIBILIDAD  Privada

ESTADO DE EVIDENCIA  Resuelta
SIGNIFICADO  Cierre confirmado y auditado
VISIBILIDAD  Histórico sanitizado según retención

## Roles y autoridad

ROL  Visitante
PUEDE  Enviar reporte, evidencia, corrección o abuso
NO PUEDE  Ver datos internos, confirmar o cerrar

ROL  Voluntario verificado
PUEDE  Actualizar casos asignados dentro de su alcance
NO PUEDE  Publicar, exportar o acceder globalmente

ROL  Organización
PUEDE  Mantener inventario propio y aceptar asignaciones
NO PUEDE  Modificar recursos o casos de otra entidad

ROL  Revisor
PUEDE  Verificar, sanitizar, fusionar y proponer publicación
NO PUEDE  Gestionar usuarios o exportar datos internos masivos

ROL  Coordinador
PUEDE  Asignar recursos y aprobar transiciones operativas
NO PUEDE  Cambiar configuración de seguridad

ROL  Administrador
PUEDE  Usuarios, fuentes, políticas, exportación y respuesta a incidentes
NO PUEDE  Omitir auditoría o controles de privacidad

Resolución protegida
Un visitante nunca podrá resolver un incidente. Un rescatista podrá proponer cierre; la resolución requerirá evidencia y autorización. Para casos críticos o datos importados contradictorios se considerará una segunda revisión.

09  Arquitectura de datos e infraestructura

Escalable sin sobrediseñar el primer lanzamiento

## Componentes

COMPONENTE  Aplicación
DECISIÓN INICIAL  Flask, app factory, Blueprints, services
EVOLUCIÓN  Mantener arquitectura actual

COMPONENTE  Base de datos
DECISIÓN INICIAL  PostgreSQL + PostGIS
EVOLUCIÓN  Índices espaciales y réplicas si el volumen lo exige

COMPONENTE  Ingestión
DECISIÓN INICIAL  Comando idempotente ejecutado por Render Cron cada hora
EVOLUCIÓN  Worker/cola solo si aumenta la carga

COMPONENTE  Mapa
DECISIÓN INICIAL  MapLibre GL JS + datos OSM derivados
EVOLUCIÓN  Teselas vectoriales propias o proveedor aprobado

COMPONENTE  Agregación
DECISIÓN INICIAL  H3 calculado al normalizar
EVOLUCIÓN  Materialized views o servicios de teselas vectoriales

COMPONENTE  Charts
DECISIÓN INICIAL  Biblioteca autocontenida y carga diferida
EVOLUCIÓN  Optimización por audiencia

COMPONENTE  Snapshots
DECISIÓN INICIAL  PostgreSQL cifrado y retención limitada
EVOLUCIÓN  Object storage si se aprueba y resulta necesario

COMPONENTE  Operación
DECISIÓN INICIAL  Staging y producción separados
EVOLUCIÓN  HA y read replicas según riesgo/volumen

## Modelo de datos nuevo

DOMINIO  Fuentes
ENTIDADES PRINCIPALES  DataSource, SourcePermission, IngestionRun, SourceRecord, TransformLog

DOMINIO  Territorio
ENTIDADES PRINCIPALES  AdministrativeArea, OperationalSector, H3Aggregate, PlaceAlias

DOMINIO  Evidencia
ENTIDADES PRINCIPALES  Evidence, VerificationDecision, Contradiction, MergeHistory

DOMINIO  Necesidades
ENTIDADES PRINCIPALES  NeedAssessment, NeedItem, AffectedPopulationEstimate

DOMINIO  Recursos
ENTIDADES PRINCIPALES  Organization, ResourceType, ResourceAsset, InventoryLot, AvailabilityWindow

DOMINIO  Operación
ENTIDADES PRINCIPALES  ResourceRequest, Assignment, Allocation, Delivery, ResourceStatusHistory

DOMINIO  Publicación
ENTIDADES PRINCIPALES  PublicProjection, AggregateSnapshot, PublicationDecision

## Controles técnicos

Idempotencia, locks y garantía de una ejecución activa por fuente.

Retries con backoff, circuit breaker y cola de errores sin pérdida silenciosa.

Timeouts, límites de tamaño y validación estricta de contenido externo.

CSRF, RBAC, sesiones seguras, rate limiting, CSP y logs sin PII.

Endpoints /healthz y /readyz separados de la página principal.

Backups, recuperación a punto en el tiempo y prueba periódica de restauración.

Dependencias de frontend alojadas localmente; fallback accesible cuando mapa o charts fallen.

10  Programa de implementación E0–E12

Una fase por rama y pull request

Regla de avance
Antes de cada fase se declararán archivos, comportamiento y pruebas. Después se ejecutarán pruebas, revisión de privacidad, revisión visual y aprobación. Ninguna fase autoriza costos, contacto con terceros o despliegue por sí sola.

E0  Ratificación y gobernanza

Convertir esta expansión en alcance oficial controlado.

Entregables: Actualizar jerarquía, decisiones, políticas de fuentes, clasificación de datos y responsables.

Áreas de código: docs/README.md, docs/decisions.md, docs/operations.md, docs/project/

Pruebas: Revisión documental contra los seis documentos rectores.

Puerta de salida: Propietario aprueba alcance, límites, roles y acciones externas.

E1  Registro y acuerdos de fuentes

Saber qué se puede consultar, almacenar y publicar.

Entregables: Inventario de fuentes, licencia, contacto, cuota, esquema, frecuencia, PII, retención y estado de autorización.

Áreas de código: app/ingestion/, app/models.py, migrations/, docs/source-register.md

Pruebas: Permisos por fuente, rechazo de fuentes no autorizadas y secretos fuera del repositorio.

Puerta de salida: Al menos una fuente oficial y una fuente de socio autorizada listas para staging.

E2  Sistema visual y UX pública

Crear una identidad institucional superior y formularios simples.

Entregables: Design tokens, iconos OCHA locales, navegación sin emoticonos, wizard de tres pasos y modo de bajo ancho de banda.

Áreas de código: app/templates/, app/static/css/, app/static/icons/, app/static/js/forms/

Pruebas: Móvil, teclado, contraste, lectores de pantalla, baja señal y pruebas con usuarios.

Puerta de salida: Formularios completables por usuarios no técnicos sin campos de latitud/longitud manuales.

E3  Territorio y modelo canónico

Estructurar áreas, procedencia, necesidades y unidades.

Entregables: PostGIS, límites COD, gazetteer, P-codes, H3, SourceRecord y entidades de evidencia.

Áreas de código: app/models.py, app/services/geography.py, migrations/

Pruebas: Migración upgrade/downgrade, integridad territorial, privacidad y sin deriva.

Puerta de salida: Todos los registros pueden asociarse a territorio, fuente y precisión.

E4  Motor de ingestión horaria

Consultar y conservar fuentes de forma reproducible.

Entregables: Conectores iniciales, snapshots, hashes, ETag, locks, retries, cuarentena y comando flask ingest-sources.

Áreas de código: app/ingestion/connectors/, app/services/ingestion.py, app/cli.py

Pruebas: Fixtures de APIs, timeouts, idempotencia, cambios, fallos parciales y payloads hostiles.

Puerta de salida: 72 horas de ejecución en staging sin duplicación ni publicación automática.

E5  Limpieza y resolución de entidades

Normalizar y sugerir fusiones sin perder evidencia.

Entregables: Reglas territoriales, unidades, duplicados, contradicciones, frescura y cadena de procedencia.

Áreas de código: app/services/normalization.py, deduplication.py, provenance.py

Pruebas: Casos deterministas, fuentes copiadas, nombres similares, coordenadas inválidas y rollback de fusión.

Puerta de salida: Toda sugerencia es explicable, reversible y requiere decisión humana.

E6  Verificación y organizaciones

Asignar autoridad según identidad y función.

Entregables: Roles nuevos, organizaciones, membresías, alcance territorial, evidencias y segunda revisión opcional.

Áreas de código: app/auth/, app/admin/, app/organizations/, migrations/

Pruebas: Matriz RBAC completa y pruebas negativas de acceso/exportación.

Puerta de salida: Ningún usuario puede actuar fuera de su organización, rol o territorio.

E7  Inventario y recursos operativos

Gestionar capacidad real, no texto libre.

Entregables: Tipos de recursos, activos, lotes, ventanas, estados, propietarios y capacidades normalizadas.

Áreas de código: app/resources/, app/services/resources.py, migrations/

Pruebas: Transiciones, unidades, inventario concurrente, historial y recursos fuera de servicio.

Puerta de salida: Recursos validados pueden compararse y filtrarse por capacidad y disponibilidad.

E8  Asignaciones y brechas

Relacionar demanda validada con capacidad compatible.

Entregables: Solicitudes, asignaciones, reservas, tránsito, despliegue, entregas, brecha y cobertura.

Áreas de código: app/operations/, app/services/allocations.py

Pruebas: Concurrencia, sobreasignación, cancelación, auditoría y cálculos con unidades compatibles.

Puerta de salida: No existe asignación sin recurso, necesidad, responsable, estado y tiempo.

E9  Mapa avanzado y dashboards

Entregar una imagen operacional clara por audiencia.

Entregables: MapLibre, H3, layers, clusters, tiempo, filtros, iconos, charts, tablas accesibles y caché.

Áreas de código: app/map/, app/static/js/map/, app/static/css/map/, app/api/

Pruebas: Privacidad GeoJSON, rendimiento, fallback, zoom, móvil, accesibilidad y bajo ancho de banda.

Puerta de salida: El mapa público usa solo proyecciones seguras; el interno respeta RBAC.

E10  Datos iniciales y piloto cerrado

Arrancar con el universo autorizado disponible y comprobar valor real.

Entregables: Carga histórica, deduplicación, revisión por lotes, métricas de cobertura y piloto con moderadores/organizaciones.

Áreas de código: scripts/import/, app/admin/imports/, docs/pilot-runbook.md

Pruebas: Reconciliación de conteos, muestreo de calidad, privacidad y simulacro operativo.

Puerta de salida: Mapa no vacío, 100% de lo público con procedencia y ninguna filtración en el muestreo.

E11  Resiliencia y seguridad de producción

Preparar operación continua durante la emergencia.

Entregables: Rate limiting, health checks, backups, restauración, alertas, retención, incident response y tile strategy.

Áreas de código: app/config.py, app/security/, render.yaml, docs/operations.md

Pruebas: Carga, dependencias, SAST, migración, restore drill, fallos de fuentes y pruebas de humo.

Puerta de salida: Security + Operations Checklist completo y evidencia de restauración.

E12  Lanzamiento gradual y operación

Publicar con control y mejorar sin degradar confianza.

Entregables: Staging, dominio, canary, monitoreo de fuentes, rotación, SLA de moderación y revisión post-lanzamiento.

Áreas de código: render.yaml, docs/launch-checklist.md, docs/seguimiento.md

Pruebas: Smoke end-to-end, privacidad, rendimiento, accesibilidad y simulación de incidente.

Puerta de salida: Propietario autoriza costos y lanzamiento; responsables operativos aceptan turnos.

11  Lanzamiento con datos y mapa vivo

Amplitud con procedencia; publicación con control

## Objetivo de carga inicial

Antes del lanzamiento se importará el universo completo que esté autorizado y disponible para la emergencia, no una muestra artificial. Esto puede producir miles de SourceRecord privados. El número público será menor si la verificación, la licencia o la privacidad así lo exigen.

CONJUNTO INICIAL  Base territorial
CONTENIDO  Estados, municipios, parroquias, P-codes, población y sectores
CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN  Fuente autorizada y versión visible

CONJUNTO INICIAL  Evento y situación
CONTENIDO  Alertas, reportes, afectación, servicios críticos y daños agregados
CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN  Licencia y metadatos no personales

CONJUNTO INICIAL  Necesidades comunitarias
CONTENIDO  Solicitudes y zonas de portales/socios
CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN  Acuerdo, deduplicación, sanitización y revisión

CONJUNTO INICIAL  Personas sin contacto
CONTENIDO  Registros autorizados y formularios propios
CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN  Controles reforzados; nunca scraping de Family Links

CONJUNTO INICIAL  Recursos
CONTENIDO  Organizaciones, maquinaria, equipos, agua, comida, salud y refugios
CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN  Propietario y capacidad verificados

CONJUNTO INICIAL  Histórico
CONTENIDO  Cambios, resoluciones y datos obsoletos
CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN  Retención y estado temporal claros

## Puertas de lanzamiento de datos

Cada conector tiene permiso, responsable, frecuencia, cuota, esquema y política de retención.

El cron se ha ejecutado durante 72 horas en staging con métricas y sin duplicación acumulativa.

El 100% de los elementos públicos posee fuente, actualización, territorio y estado de verificación.

Los duplicados críticos y contradicciones materiales han sido revisados o excluidos.

Ningún HTML, JSON, mapa, chart o CSV público contiene campos clasificados como privados.

El mapa público contiene datos aprobados suficientes para ser útil y también muestra claramente vacíos de cobertura.

Existe personal real para moderar, verificar, responder a abuso y retirar datos.

Métrica correcta
El éxito inicial no se medirá por “cantidad de puntos”. Se medirá por cobertura territorial, frescura, porcentaje con procedencia, tiempo de moderación, tasa de duplicados, calidad de unidades y brechas que puedan conducir a una acción responsable.

12  Pruebas, riesgos, costos y gobernanza

Condiciones para sostener una plataforma de alto nivel

## Matriz mínima de pruebas

ÁREA  Privacidad
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Campos privados ausentes de HTML, JSON, mapas, gráficos, caché y exportaciones públicas.

ÁREA  Ingestión
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Idempotencia, retries, timeouts, cambios, borrados de origen, cuotas y payloads inválidos.

ÁREA  Calidad
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Duplicados, contradicciones, fuentes copiadas, fechas, unidades y territorios.

ÁREA  RBAC
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Cada rol probado positivamente y negativamente en UI, API y exportación.

ÁREA  Recursos
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Estados, disponibilidad, reservas, sobreasignación y unidades compatibles.

ÁREA  Mapa
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Zoom, layers, H3, selector temporal, fallback, accesibilidad y rendimiento.

ÁREA  Resiliencia
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Fuente caída, base lenta, fallo de cron, restauración y degradación sin pérdida.

ÁREA  Operación
PRUEBA DE ACEPTACIÓN  Simulación completa desde señal externa hasta asignación y resolución.

## Riesgos principales

RIESGO  Gran volumen de datos falsos o duplicados
CONTROL  Cuarentena, procedencia, límites, deduplicación y moderación por lotes.

RIESGO  Copiar datos personales sin permiso
CONTROL  Registro de fuentes, allowlist y bloqueo por clasificación/licencia.

RIESGO  Mapa atractivo pero engañoso
CONTROL  Unidades, incertidumbre, frescura, denominadores y capas separadas.

RIESGO  Recursos ofrecidos pero no operables
CONTROL  Validar propietario, capacidad, operador, combustible, turno y estado.

RIESGO  Falta de moderadores
CONTROL  No lanzar públicamente hasta confirmar responsables, turnos y escalación.

RIESGO  Caída o bloqueo de mapas
CONTROL  Teselas adecuadas, caché, fallback de listado y monitoreo.

RIESGO  Costos no aprobados
CONTROL  No crear cron, storage, tiles, HA ni servicios pagados sin autorización explícita.

RIESGO  Dependencia de una sola fuente
CONTROL  Diversidad, salud por conector y visibilidad de cobertura.

## Decisiones que requieren aprobación específica

Cambio de Leaflet a MapLibre GL JS y estrategia de teselas vectoriales.

Activación de PostGIS y migraciones del modelo expandido.

Contacto con propietarios de fuentes y firma de acuerdos de intercambio.

Servicios pagados: Render web/database, cron, storage, proveedor de mapas, monitoreo o HA.

Despliegue de staging, conexión DNS y lanzamiento público.

Cualquier ampliación futura hacia mensajería, archivos, fotos o datos biométricos.

## Indicadores de operación

INDICADOR  Ejecuciones horarias exitosas
OBJETIVO INICIAL  ≥ 99% en staging durante 72 horas antes del lanzamiento

INDICADOR  Procedencia pública
OBJETIVO INICIAL  100%

INDICADOR  Exposición de PII pública
OBJETIVO INICIAL  0 incidentes

INDICADOR  Publicación automática de casos
OBJETIVO INICIAL  0

INDICADOR  Duplicados conocidos sin tratamiento
OBJETIVO INICIAL  0 en casos críticos publicados

INDICADOR  Restauración
OBJETIVO INICIAL  Simulada y documentada antes de producción

INDICADOR  Frescura
OBJETIVO INICIAL  Visible por fuente, capa y registro

INDICADOR  Moderación
OBJETIVO INICIAL  SLA definido por prioridad y disponibilidad real del equipo

A  Fuentes y tecnologías de referencia

Lista inicial para validación y acuerdos

ReliefWeb API  — Reportes humanitarios curados y metadatos  Abrir

GDACS feeds  — Alertas y eventos  Abrir

IFRC GO  — Emergencias y operación de Cruz Roja  Abrir

KoboToolbox API  — Datos de socios con permiso  Abrir

Ushahidi API  — Reportes de despliegues autorizados  Abrir

Rescate Venezuela  — Necesidades y recursos comunitarios; requiere acuerdo  Abrir

Family Links  — Derivación; no scraping  Abrir

MapLibre GL JS  — Render cartográfico WebGL  Abrir

H3  — Agregación geoespacial jerárquica  Abrir

OCHA Icons  — Iconografía humanitaria SVG  Abrir

OSM tile policy  — Restricciones de infraestructura pública  Abrir

Render Cron  — Ejecución horaria  Abrir

Render Backups  — PITR y restauración  Abrir

## Cierre

Este programa convierte el MVP existente en una plataforma operativa profesional sin renunciar a su principio esencial: la información humanitaria debe ser útil, explicable y segura. La calidad visual servirá a la comprensión; la infraestructura servirá a la continuidad; y cada dato conservará un origen, una decisión y una responsabilidad.

Próxima acción
Ejecutar E0: registrar formalmente la expansión, aprobar la estrategia MapLibre/teselas, crear el registro de fuentes y definir qué organizaciones pueden ser contactadas. Solo después comienza el desarrollo.