# Documento Madre del Proyecto

## Plataforma de ayuda, reportes y coordinación para emergencia por terremoto en Venezuela

## 1. Nombre provisional del proyecto

Nombre provisional:

Red de Ayuda Venezuela

Otros nombres posibles:

- Venezuela Relief Connect

- Mapa de Ayuda Venezuela

- Reportes Venezuela

- Red Solidaria Venezuela

- Venezuela Emergency Reports

El nombre final puede cambiar después. Para efectos de desarrollo, el proyecto se llamará:

Red de Ayuda Venezuela

## 2. Resumen general

Red de Ayuda Venezuela será una plataforma web diseñada para recopilar, organizar, revisar y visualizar reportes relacionados con una emergencia por terremoto en Venezuela.

El objetivo principal no es reemplazar a autoridades, rescatistas, hospitales, refugios ni organizaciones humanitarias. El objetivo es ayudar a ordenar información crítica que normalmente se dispersa en WhatsApp, Facebook, X/Twitter, llamadas, mensajes familiares, publicaciones comunitarias y reportes informales.

La plataforma permitirá registrar:

- Personas desaparecidas o sin contacto.

- Solicitudes de ayuda.

- Ofertas de ayuda o recursos disponibles.

- Reportes de zonas afectadas.

- Información sobre refugios, hospitales, centros de ayuda o puntos comunitarios.

- Estados de verificación y seguimiento de cada caso.

El sistema deberá priorizar:

- Claridad.

- Rapidez.

- Seguridad.

- Privacidad.

- Verificación humana.

- Bajo consumo de datos.

- Funcionamiento con internet limitado.

- Organización logística.

- Prevención de duplicados.

- Reducción de información falsa.

- Protección de personas vulnerables.

## 3. Corrección importante sobre el uso de AI

En este proyecto, la AI se usará principalmente para ayudar a construir el sistema, no necesariamente como parte central del sistema en producción.

La AI podrá usarse durante el desarrollo para:

- Generar código.

- Revisar código.

- Crear documentación.

- Crear modelos de base de datos.

- Proponer arquitectura.

- Crear tests.

- Revisar seguridad.

- Ayudar con frontend.

- Ayudar con backend.

- Ayudar con prompts de desarrollo.

- Ayudar a planificar fases.

- Detectar errores.

- Mejorar UX.

- Crear documentación técnica.

Pero el sistema en producción no debe depender de llamadas constantes a APIs de AI, porque eso puede causar:

- Costos altos e impredecibles.

- Riesgo de alucinaciones.

- Decisiones incorrectas.

- Dependencia externa.

- Problemas de privacidad.

- Riesgo de automatizar decisiones sensibles.

- Complejidad innecesaria para el MVP.

Por lo tanto, el MVP debe diseñarse con esta regla:

La plataforma debe funcionar correctamente sin AI en producción.

La AI en producción será opcional, limitada, apagada por defecto o reservada para fases futuras.

## 4. Principio central del proyecto

La plataforma no debe intentar “resolver el desastre” por sí sola.

Debe resolver un problema más específico y realista:

organizar información crítica, reducir caos, proteger datos sensibles, ayudar a voluntarios a revisar reportes y conectar necesidades con recursos disponibles.

Frase guía:

La plataforma no reemplaza a autoridades, rescatistas ni organizaciones humanitarias. Su función es organizar información crítica, reducir duplicados, proteger datos sensibles, ayudar a priorizar reportes y facilitar que voluntarios o familiares conecten necesidades con ayuda disponible.

## 5. Problema principal

Durante una emergencia por terremoto, la información se vuelve caótica.

Las personas buscan familiares, reportan desaparecidos, piden ayuda, comparten rumores, ofrecen recursos, publican ubicaciones, piden medicamentos, comparten fotos, llaman a familiares y reenvían mensajes por redes sociales.

El problema es que esa información suele estar:

- Dispersa.

- Duplicada.

- Incompleta.

- Mal escrita.

- No verificada.

- Sin ubicación clara.

- Mezclada con rumores.

- Expuesta públicamente sin privacidad.

- Difícil de buscar.

- Difícil de actualizar.

- Difícil de priorizar.

- Difícil de convertir en ayuda real.

Red de Ayuda Venezuela busca convertir ese caos en un sistema ordenado de reportes, revisión, estados, búsqueda, mapa y coordinación.

## 6. Objetivo principal

Crear una plataforma web que permita registrar, revisar, organizar, buscar y visualizar reportes relacionados con una emergencia por terremoto en Venezuela.

La plataforma debe ayudar a:

- Familias que buscan personas.

- Personas afectadas que necesitan ayuda.

- Voluntarios que reciben reportes.

- Administradores que revisan información.

- Comunidades que quieren saber qué zonas necesitan apoyo.

- Organizaciones que necesitan entender necesidades por zona.

- Personas fuera de Venezuela que buscan reportar o ayudar.

## 7. Objetivos específicos

La plataforma debe permitir:

- Registrar personas desaparecidas o sin contacto.

- Registrar solicitudes de ayuda.

- Registrar ofertas de recursos o apoyo.

- Registrar reportes de zonas afectadas.

- Revisar reportes antes de publicarlos.

- Marcar reportes como pendientes, aprobados, duplicados, resueltos o archivados.

- Mostrar solo información segura al público.

- Proteger datos sensibles.

- Buscar reportes por nombre, zona, tipo, estado o fecha.

- Visualizar reportes aprobados en un mapa.

- Agrupar reportes por ubicación o tipo de necesidad.

- Evitar duplicados.

- Crear una cola de revisión para administradores.

- Permitir reportes indirectos recibidos por llamada, SMS, WhatsApp, papel o voluntarios.

- Funcionar bien en celulares.

- Usar pocos datos.

- Permitir guardado offline básico para formularios.

- No depender de AI en producción.

- Automatizar tareas repetitivas con reglas claras.

- Facilitar coordinación logística entre necesidades y recursos.

## 8. Alcance general del sistema

El sistema será una aplicación web responsive.

Debe funcionar en:

- Celulares.

- Tablets.

- Computadoras.

- Navegadores modernos.

- Conexiones lentas.

- Datos móviles.

- Situaciones de conectividad intermitente.

No se construirá una app móvil nativa en la primera versión.

La primera versión será web, ligera y enfocada en utilidad.

## 9. Usuarios principales

### 9.1 Personas afectadas

Personas que están en una zona afectada y necesitan reportar:

- Que necesitan ayuda.

- Que están sin agua.

- Que necesitan comida.

- Que necesitan atención médica.

- Que buscan a alguien.

- Que hay daños en una zona.

- Que hay personas atrapadas o vulnerables.

### 9.2 Familiares y amigos

Personas que no logran contactar a alguien y quieren reportarlo como:

- Persona desaparecida.

- Persona sin contacto.

- Persona posiblemente afectada.

- Persona localizada.

- Persona que necesita ayuda.

Este usuario puede estar dentro o fuera de Venezuela.

### 9.3 Voluntarios

Personas que ayudan a recopilar información por:

- Llamadas.

- SMS.

- WhatsApp.

- Redes sociales.

- Papel.

- Trabajo de campo.

- Contacto comunitario.

Ellos podrán ingresar reportes en nombre de otras personas.

### 9.4 Administradores

Personas encargadas de:

- Revisar reportes.

- Aprobar reportes.

- Ocultar reportes sensibles.

- Marcar duplicados.

- Cambiar estados.

- Corregir ubicaciones.

- Revisar abuso.

- Mantener el sistema ordenado.

### 9.5 Organizaciones o grupos comunitarios

Pueden usar el sistema para:

- Ver necesidades por zona.

- Ver recursos disponibles.

- Coordinar ayuda.

- Descargar datos aprobados.

- Identificar zonas con alta necesidad.

- Ver casos pendientes.

## 10. Los cinco problemas principales

Aunque el sistema debe contemplar muchas problemáticas, hay cinco problemas centrales que definen el diseño del proyecto.

### 10.1 Verificación de información

No toda la información recibida será verdadera, actualizada o completa.

Solución:

- Estados de verificación.

- Revisión humana.

- Reportes no publicados automáticamente.

- Historial de cambios.

- Campos de fuente del reporte.

- Etiqueta visible de “no verificado”.

- Flujo de aprobación manual.

### 10.2 Privacidad y seguridad de personas vulnerables

Publicar demasiada información puede poner a personas en riesgo.

Solución:

- Separar datos públicos y privados.

- Ocultar direcciones exactas.

- Ocultar teléfonos.

- Ocultar notas médicas.

- Mostrar solo zona general al público.

- Permitir que admins controlen qué se publica.

- No publicar información sensible automáticamente.

### 10.3 Duplicados y caos de reportes

Varias personas pueden reportar el mismo caso.

Solución:

- Detección de posibles duplicados.

- Comparación por nombre, edad, zona y descripción.

- Agrupación de reportes similares.

- Marcado manual como duplicado.

- Fusión o enlace de reportes relacionados.

- Cola especial para posibles duplicados.

### 10.4 Conectividad baja o inexistente

No todos tendrán internet estable después de un terremoto.

Solución:

- Diseño mobile-first.

- Modo bajo consumo.

- Formularios ligeros.

- Guardado offline básico.

- Sincronización cuando vuelva conexión.

- Reportes indirectos por voluntarios.

- Registro de reportes recibidos por llamada, SMS, WhatsApp o papel.

### 10.5 Priorización justa de urgencias

No todos los reportes tienen la misma urgencia.

Solución:

- Clasificación por tipo de necesidad.

- Cola de urgencias.

- Reglas de prioridad.

- Marcadores de vulnerabilidad.

- Revisión humana.

- No depender de popularidad ni cantidad de likes.

- No asumir que una zona sin reportes está bien.

## 11. Problemáticas completas que el sistema debe contemplar

El sistema debe considerar todas estas problemáticas, aunque no todas se resuelvan completamente en el MVP.

## 12. Problema: información falsa, rumores y reportes no verificados

En un desastre, las personas comparten información muy rápido. Algunos reportes pueden ser verdaderos, pero otros pueden ser falsos, viejos, exagerados, incompletos o mal interpretados.

Ejemplos:

- “Dicen que tal hospital colapsó.”

- “Dicen que encontraron a una persona.”

- “Dicen que tal zona está destruida.”

- “Dicen que necesitan donaciones en esta cuenta.”

- “Dicen que hay niños atrapados.”

El sistema no debe publicar todo automáticamente.

### Solución

Crear un sistema de estados:

- Pendiente.

- Necesita verificación.

- Aprobado.

- Rechazado.

- Duplicado.

- Resuelto.

- Archivado.

Cada reporte debe tener:

- Fuente del reporte.

- Fecha de creación.

- Última actualización.

- Estado de revisión.

- Notas internas.

- Nivel de confianza.

- Historial de cambios.

Los reportes públicos deben mostrar una advertencia:

Esta información puede no estar verificada. Use este reporte como orientación, no como confirmación oficial.

## 13. Problema: duplicados

En una emergencia, una misma persona o situación puede ser reportada muchas veces.

Ejemplo:

Una persona desaparecida puede ser reportada por:

- La mamá.

- Un primo.

- Un vecino.

- Un amigo.

- Un voluntario.

- Una publicación copiada desde redes.

Eso puede inflar artificialmente la cantidad de casos y causar confusión.

### Solución

Crear un sistema de detección de posibles duplicados.

Comparar:

- Nombre.

- Apellido.

- Edad aproximada.

- Zona.

- Última ubicación conocida.

- Nombre del familiar.

- Teléfono privado.

- Descripción.

- Fecha de desaparición o último contacto.

El sistema puede marcar:

- Posible duplicado.

- Duplicado confirmado.

- Reporte relacionado.

- Caso principal.

La decisión final debe ser humana.

## 14. Problema: personas sin internet

No se puede asumir que todos tendrán internet.

Algunas personas tendrán:

- Internet normal.

- Internet lento.

- Internet intermitente.

- Solo SMS.

- Solo llamadas.

- Batería baja.

- Cero conexión.

- Cero electricidad.

### Solución

El sistema debe diseñarse por capas de conectividad.

### Capa 1: internet normal

La persona usa el sitio web directamente.

### Capa 2: internet intermitente

El formulario debe poder guardarse en el navegador y enviarse cuando vuelva la conexión.

### Capa 3: sin internet, pero con SMS o llamada

Un voluntario recibe la información y la ingresa manualmente.

### Capa 4: sin señal ni batería

La información puede recolectarse en papel o en una app offline por brigadas o voluntarios, y luego cargarse cuando haya conexión.

El sistema debe incluir un campo:

- Formulario web.

- Voluntario.

- Llamada.

- SMS.

- WhatsApp.

- Papel.

- Red social.

- Otro.

## 15. Problema: privacidad y exposición peligrosa

Un reporte puede contener información sensible.

Ejemplo:

- Dirección exacta.

- Teléfono.

- Estado médico.

- Foto.

- Ubicación de una persona vulnerable.

- Información de menores.

- Información de adultos mayores solos.

- Información de personas heridas.

- Datos de familiares.

Publicar todo eso puede causar daño.

### Solución

Separar los datos en dos niveles:

### Datos públicos

- Nombre.

- Edad aproximada.

- Zona general.

- Tipo de reporte.

- Estado del caso.

- Última actualización.

- Descripción pública filtrada.

### Datos privados

- Teléfono.

- Dirección exacta.

- Contacto familiar.

- Notas médicas.

- Documentos.

- Fotos sensibles.

- Notas internas.

- Datos del reportante.

Regla:

No todo lo que se reporta se publica.

Los administradores deben decidir qué información se muestra públicamente.

## 16. Problema: priorización de urgencias

Algunos casos requieren atención más rápida que otros.

Ejemplos de alta urgencia:

- Persona atrapada.

- Heridos.

- Niños sin cuidado.

- Adultos mayores solos.

- Personas con discapacidad.

- Falta de medicamentos críticos.

- Falta de agua.

- Necesidad médica.

- Personas sin refugio.

- Zona con múltiples reportes graves.

### Solución

Crear un sistema de prioridad basado en reglas.

Niveles:

- Baja.

- Media.

- Alta.

- Crítica.

La prioridad puede calcularse con reglas como:

- Si hay heridos: alta.

- Si hay persona atrapada: crítica.

- Si hay niño involucrado: alta.

- Si hay adulto mayor solo: alta.

- Si falta medicamento esencial: alta.

- Si el reporte tiene poca información: necesita verificación.

- Si hay muchos reportes similares en la zona: subir prioridad de zona.

Importante:

La prioridad sugerida no debe reemplazar la revisión humana.

## 17. Problema: ubicaciones confusas

Muchas personas no conocen direcciones exactas o no pueden describir bien la ubicación.

Ejemplos:

- “Cerca de la iglesia.”

- “Por la cancha.”

- “En el barrio de arriba.”

- “Donde estaba el mercado.”

- “En la casa azul después del puente.”

- “En La Guaira, por el sector tal.”

### Solución

Guardar tres tipos de ubicación:

- Ubicación original escrita por la persona.

- Ubicación normalizada.

- Coordenadas aproximadas.

También guardar nivel de precisión:

- Baja.

- Media.

- Alta.

Ejemplo:

- raw_location: “cerca de la iglesia San José”

- normalized_location: “La Guaira, Venezuela”

- precision: baja

- coordinates: aproximadas

El mapa debe permitir ubicaciones aproximadas, no solo direcciones exactas.

## 18. Problema: casos que no se actualizan

Una persona puede ser reportada como desaparecida, pero luego aparece. Si nadie actualiza el caso, el sistema sigue mostrando información vieja.

### Solución

Crear ciclo de vida de reportes:

- Creado.

- Pendiente.

- Aprobado.

- En seguimiento.

- Localizado.

- Ayuda enviada.

- Resuelto.

- Archivado.

También crear alertas internas:

- Caso sin actualizar en 24 horas.

- Caso sin actualizar en 48 horas.

- Caso urgente sin revisión.

- Caso duplicado pendiente.

- Caso con información incompleta.

Los administradores deben poder pedir actualización o marcar el caso como archivado.

## 19. Problema: fraudes y estafas

En desastres aparecen personas que se aprovechan.

Riesgos:

- Falsas campañas de donación.

- Falsos voluntarios.

- Links maliciosos.

- Cuentas bancarias falsas.

- Casos inventados.

- Suplantación de identidad.

- Recolección peligrosa de datos.

### Solución

En el MVP:

- No manejar donaciones.

- No procesar pagos.

- No publicar cuentas bancarias automáticamente.

- No permitir links públicos sin revisión.

- Tener botón de reportar abuso.

- Registrar actividad de administradores.

- Marcar reportes sospechosos.

- Verificar organizaciones manualmente.

Regla:

Las donaciones quedan fuera del MVP.

## 20. Problema: sobrecarga de administradores y voluntarios

Si llegan cientos o miles de reportes, revisar manualmente sin sistema se vuelve imposible.

### Solución

Crear una cola de revisión inteligente basada en reglas.

Colas sugeridas:

- Reportes críticos.

- Reportes pendientes.

- Posibles duplicados.

- Reportes incompletos.

- Reportes por zona.

- Solicitudes médicas.

- Personas sin contacto.

- Recursos disponibles.

- Casos sin actualizar.

- Reportes marcados por abuso.

Filtros para admins:

- Tipo de reporte.

- Estado.

- Prioridad.

- Zona.

- Fecha.

- Fuente.

- Nivel de verificación.

- Posible duplicado.

- Necesita revisión.

Esto automatiza la logística sin depender de AI.

## 21. Problema: conectar necesidades con recursos

No basta con registrar necesidades. También hay que conectar esas necesidades con personas o grupos que pueden ayudar.

Ejemplo:

Necesidades:

- Agua.

- Comida.

- Medicinas.

- Transporte.

- Refugio.

- Atención médica.

- Comunicación.

- Energía.

- Búsqueda de personas.

Recursos disponibles:

- Tengo carro.

- Tengo agua.

- Tengo comida.

- Soy médico.

- Tengo generador.

- Tengo Starlink.

- Puedo alojar personas.

- Puedo hacer llamadas.

- Puedo verificar reportes.

- Puedo traducir.

### Solución

Crear un módulo de matching logístico.

El sistema puede buscar coincidencias por:

- Zona.

- Tipo de necesidad.

- Urgencia.

- Disponibilidad.

- Capacidad.

- Distancia aproximada.

- Estado del recurso.

Ejemplo:

Hay 8 solicitudes de agua en una zona y 2 voluntarios con transporte cerca.

Esto puede ser fase 2, pero debe estar previsto desde el diseño.

## 22. Problema: datos incompletos o mal escritos

La gente en crisis escribe rápido, con miedo, sin estructura y con errores.

Ejemplo:

“mi mama esta en catia no responde desde ayer se llama carmen porfavor ayuda”

### Solución

Los formularios deben ayudar a estructurar la información sin ser complicados.

Campos mínimos:

- Tipo de reporte.

- Nombre de la persona o situación.

- Zona.

- Descripción.

- Fecha aproximada.

- Contacto privado.

- Nivel de urgencia.

- Fuente del reporte.

El sistema debe marcar reportes incompletos.

Ejemplo:

- Falta edad.

- Falta zona.

- Falta contacto.

- Falta última vez visto.

- Falta tipo de ayuda.

Esto puede hacerse con reglas simples, sin AI.

## 23. Problema: sesgo de visibilidad

La gente con internet, seguidores o familiares en el exterior puede recibir más atención que personas pobres, aisladas, ancianas o sin teléfono.

Esto puede hacer que el sistema muestre más reportes de zonas conectadas y menos reportes de zonas realmente dañadas.

### Solución

El sistema debe recordar:

Ausencia de reportes no significa ausencia de daño.

Funciones sugeridas:

- Mapa de zonas sin información.

- Filtro por zonas con pocos reportes.

- Reportes cargados por voluntarios de campo.

- Registro manual desde papel.

- Vista por vulnerabilidad, no solo cantidad de reportes.

- Priorización por riesgo, no por popularidad.

- No usar likes, votos o engagement como prioridad.

## 24. Problema: confianza pública

Si la gente no confía en la plataforma, no la usará.

### Solución

La plataforma debe ser transparente.

Debe mostrar:

- Qué hace la plataforma.

- Qué no hace la plataforma.

- Quién revisa los reportes.

- Qué datos se publican.

- Qué datos se mantienen privados.

- Advertencias de información no verificada.

- Contacto para correcciones.

- Forma de reportar abuso.

- Política básica de privacidad.

- Reglas de uso.

La plataforma debe evitar promesas falsas.

No debe decir:

- “Vamos a rescatarte.”

- “Esta persona está viva.”

- “Esta persona está muerta.”

- “Esta información es oficial.”

- “Este reporte está 100% confirmado.”

Debe usar lenguaje responsable.

## 25. Problema: interoperabilidad con otros grupos

Si una ONG, comunidad, periodista, voluntario o grupo humanitario necesita datos, el sistema no debe encerrar la información.

### Solución

Desde el diseño inicial se debe permitir exportar información aprobada.

Formatos futuros:

- CSV.

- JSON.

- API controlada.

- Reportes por zona.

- Resúmenes públicos.

- Exportación para mapas.

En el MVP puede incluirse una exportación CSV básica para administradores.

## 26. Problema: alucinaciones de AI

Si se usa AI dentro del sistema, puede inventar, interpretar mal o presentar información falsa como si fuera cierta.

Eso sería peligroso en una emergencia.

### Solución

En el MVP, no depender de AI para decisiones de producción.

Regla:

La AI no debe decidir la verdad, urgencia final, ubicación final, estado final ni publicación de un reporte.

Si se usa AI en fases futuras, solo debe sugerir:

- Posible categoría.

- Posible duplicado.

- Resumen interno.

- Datos faltantes.

- Ubicación aproximada.

- Traducción.

- Limpieza de texto.

Todo debe pasar por revisión humana.

## 27. Problema: costos impredecibles por AI

Usar APIs de AI en producción puede generar costos altos si muchas personas envían reportes.

### Solución

No usar AI API en el MVP de producción.

El MVP debe basarse en:

- Formularios.

- Base de datos.

- Reglas.

- Estados.

- Filtros.

- Búsqueda.

- Admin panel.

- Matching básico.

- Validaciones.

- Deduplicación simple.

- Automatización logística.

Si se añade AI después, debe tener:

- Feature flag.

- Límite diario.

- Límite por usuario.

- Límite por reporte.

- Logs de uso.

- Presupuesto máximo.

- Apagado manual.

- Caché.

- Revisión humana.

- No procesamiento automático masivo.

## 28. Automatización sin AI

La plataforma puede ser poderosa sin AI.

Automatizaciones principales:

### 28.1 Reglas de prioridad

Ejemplo:

- Si el reporte menciona heridos: prioridad alta.

- Si el reporte menciona persona atrapada: prioridad crítica.

- Si hay menores involucrados: prioridad alta.

- Si falta información clave: necesita verificación.

- Si lleva más de 48 horas sin actualizar: seguimiento.

### 28.2 Colas de trabajo

El sistema puede mover reportes automáticamente a:

- Cola de urgentes.

- Cola de duplicados.

- Cola de incompletos.

- Cola de revisión.

- Cola de seguimiento.

- Cola de abuso.

- Cola de recursos disponibles.

### 28.3 Deduplicación básica

Sin AI, se puede comparar:

- Nombre similar.

- Apellido similar.

- Edad aproximada.

- Zona.

- Teléfono privado.

- Fecha de último contacto.

### 28.4 Matching logístico

Sin AI, se puede conectar:

- Necesidad de agua con recurso de agua.

- Solicitud médica con voluntario médico.

- Falta de transporte con voluntario con carro.

- Zona afectada con recurso cercano.

### 28.5 Alertas internas

El sistema puede alertar:

- Reporte crítico sin revisar.

- Caso sin actualizar.

- Posible duplicado.

- Reporte incompleto.

- Zona con aumento de reportes.

- Recurso disponible sin asignar.

- Solicitud sin seguimiento.

### 28.6 Plantillas

El sistema puede generar textos predefinidos para:

- Pedir más información.

- Confirmar recepción de reporte.

- Explicar que un caso está en revisión.

- Pedir actualización.

- Notificar que un reporte fue marcado como resuelto.

- Explicar por qué no se publicó información sensible.

## 29. Funciones principales del MVP

El MVP debe incluir:

- Página principal.

- Formulario de persona desaparecida o sin contacto.

- Formulario de solicitud de ayuda.

- Formulario de oferta de recurso o ayuda.

- Formulario de reporte de zona afectada.

- Listado público de reportes aprobados.

- Página de detalle para cada reporte aprobado.

- Mapa con ubicaciones aproximadas.

- Búsqueda y filtros.

- Panel de administrador.

- Login para administradores.

- Cola de reportes pendientes.

- Estados de reporte.

- Separación entre datos públicos y privados.

- Campo de fuente del reporte.

- Sistema de prioridad básico.

- Sistema de posibles duplicados básico.

- Registro de notas internas.

- Historial de cambios.

- Botón de reportar abuso.

- Diseño mobile-first.

- Modo bajo consumo de datos.

- Guardado offline básico de formularios.

- Exportación CSV para administradores.

- Advertencias públicas de información no verificada.

## 30. Funciones fuera del MVP

No incluir en la primera versión:

- App móvil nativa.

- Donaciones.

- Pagos.

- Blockchain.

- Chat en tiempo real.

- Reconocimiento facial.

- Verificación oficial automática.

- AI tomando decisiones.

- AI publicando reportes.

- Integración automática con redes sociales.

- Integración avanzada con WhatsApp.

- SMS masivo.

- API pública abierta.

- Sistema de reputación complejo.

- Geolocalización en tiempo real.

- Tracking de personas.

- Identificación biométrica.

- Módulo legal avanzado.

- Panel gubernamental.

- Marketplace de ayuda.

- Sistema de transporte avanzado.

## 31. Stack técnico sugerido

El stack debe ser simple, conocido y manejable.

### Backend

- Python.

- Flask.

- SQLAlchemy.

- Flask-Migrate.

- Flask-Login.

- WTForms o Flask-WTF.

- PostgreSQL.

### Frontend

- HTML.

- CSS.

- Bootstrap.

- JavaScript vanilla.

- Jinja templates.

### Mapa

- Leaflet.js.

- OpenStreetMap.

Evitar Google Maps en el MVP para reducir costos y dependencia de APIs pagadas.

### Deploy

- Render.

- PostgreSQL en Render.

- Variables de entorno.

- Gunicorn.

- Flask migrations.

### Archivos

Para MVP, evitar carga pesada de imágenes si no es necesaria.

Si se agrega:

- Cloudinary.

- S3 compatible storage.

- Límite de tamaño de archivo.

- Moderación manual.

## 32. Modelos de base de datos sugeridos

### User

Para administradores y voluntarios con acceso al panel.

Campos sugeridos:

- id

- name

- email

- password_hash

- role

- is_active

- created_at

- updated_at

Roles:

- admin

- reviewer

- volunteer

- viewer

### MissingPersonReport

Para personas desaparecidas o sin contacto.

Campos sugeridos:

- id

- public_id

- first_name

- last_name

- age

- gender

- last_seen_location_text

- normalized_location

- latitude

- longitude

- location_precision

- last_contact_date

- description_public

- description_private

- reporter_name

- reporter_contact_private

- relationship_to_person

- source_channel

- status

- verification_status

- priority

- is_public

- created_at

- updated_at

### HelpRequest

Para solicitudes de ayuda.

Campos sugeridos:

- id

- public_id

- request_type

- title

- description_public

- description_private

- location_text

- normalized_location

- latitude

- longitude

- location_precision

- people_affected

- vulnerable_people_present

- medical_need

- water_need

- food_need

- shelter_need

- transport_need

- reporter_name

- reporter_contact_private

- source_channel

- status

- verification_status

- priority

- is_public

- created_at

- updated_at

### ResourceOffer

Para personas o grupos que ofrecen ayuda.

Campos sugeridos:

- id

- public_id

- resource_type

- title

- description

- location_text

- normalized_location

- latitude

- longitude

- location_precision

- capacity

- availability

- contact_name_private

- contact_info_private

- public_contact_allowed

- status

- verification_status

- created_at

- updated_at

### LocationReport

Para reportes generales de zonas afectadas.

Campos sugeridos:

- id

- public_id

- title

- description_public

- description_private

- damage_level

- location_text

- normalized_location

- latitude

- longitude

- location_precision

- needs_water

- needs_food

- needs_medical

- needs_shelter

- needs_transport

- source_channel

- status

- verification_status

- priority

- is_public

- created_at

- updated_at

### AdminNote

Para notas internas.

Campos sugeridos:

- id

- report_type

- report_id

- user_id

- note

- created_at

### ReportStatusHistory

Para historial de cambios.

Campos sugeridos:

- id

- report_type

- report_id

- old_status

- new_status

- changed_by

- reason

- created_at

### DuplicateCandidate

Para posibles duplicados.

Campos sugeridos:

- id

- report_type

- report_id

- possible_duplicate_id

- score

- reason

- reviewed

- reviewed_by

- created_at

### AbuseReport

Para reportes de abuso.

Campos sugeridos:

- id

- report_type

- report_id

- reason

- details

- submitted_by_contact

- status

- reviewed_by

- created_at

## 33. Estados del sistema

Estados generales:

- Pendiente.

- Necesita verificación.

- Aprobado.

- Rechazado.

- Duplicado.

- En seguimiento.

- Resuelto.

- Archivado.

Estados de verificación:

- No verificado.

- Verificado por familiar.

- Verificado por voluntario.

- Verificado por organización.

- Información contradictoria.

- Necesita más datos.

Prioridades:

- Baja.

- Media.

- Alta.

- Crítica.

Fuente del reporte:

- Formulario web.

- Voluntario.

- Llamada.

- SMS.

- WhatsApp.

- Papel.

- Red social.

- Organización.

- Otro.

## 34. Flujo público

- Usuario entra al sitio.

- Lee advertencia sobre información no oficial.

- Elige tipo de reporte.

- Llena formulario.

- El sistema guarda el reporte como pendiente.

- El usuario recibe mensaje de confirmación.

- El reporte pasa a revisión.

- Un admin revisa.

- Si es seguro, se aprueba y se publica.

- Si falta información, queda como necesita verificación.

- Si es duplicado, se marca como duplicado.

- Si es sensible o falso, se rechaza u oculta.

## 35. Flujo de administrador

- Admin inicia sesión.

- Ve dashboard.

- Revisa cola de pendientes.

- Filtra por prioridad, zona, tipo o fecha.

- Abre un reporte.

- Revisa datos públicos y privados.

- Agrega notas internas.

- Corrige ubicación si es necesario.

- Marca prioridad.

- Revisa posibles duplicados.

- Decide estado.

- Publica, oculta, rechaza, archiva o marca como resuelto.

- El sistema registra historial.

## 36. Flujo de voluntario

- Voluntario recibe información por llamada, SMS, WhatsApp, papel o en campo.

- Entra al panel o formulario especial.

- Registra el reporte.

- Selecciona la fuente del reporte.

- Indica si la información fue recibida directamente o de terceros.

- Marca ubicación aproximada.

- Marca si hay urgencia.

- Guarda el reporte.

- El reporte pasa a revisión.

- Admin valida antes de publicación.

## 37. Reglas de privacidad

Reglas obligatorias:

- No publicar teléfonos sin permiso.

- No publicar direcciones exactas por defecto.

- No publicar información médica sensible.

- No publicar datos de menores sin revisión.

- No publicar notas privadas.

- No publicar fotos sensibles automáticamente.

- No mostrar información del reportante al público.

- No publicar recursos privados sin verificación.

- No publicar cuentas bancarias.

- No mostrar datos que puedan facilitar abuso, robo o extorsión.

## 38. Reglas de seguridad

El sistema debe incluir:

- Contraseñas hasheadas.

- Login seguro.

- Roles de usuario.

- Protección CSRF.

- Validación de formularios.

- Sanitización de texto.

- Rate limiting básico.

- Logs de actividad admin.

- Variables de entorno.

- No guardar secretos en GitHub.

- No exponer datos privados en vistas públicas.

- Backups de base de datos.

- Manejo de errores sin mostrar información sensible.

## 39. Reglas sobre AI en producción

En el MVP:

No usar AI API en producción.

Si se usa AI en fases futuras:

La AI solo puede sugerir:

- Categoría.

- Posible duplicado.

- Resumen interno.

- Ubicación aproximada.

- Datos faltantes.

- Traducción.

- Limpieza de texto.

La AI no puede:

- Publicar reportes.

- Rechazar reportes.

- Confirmar muertes.

- Confirmar que una persona está viva.

- Confirmar que una persona fue localizada.

- Decidir prioridad final.

- Tomar decisiones humanitarias.

- Reemplazar revisión humana.

- Mostrar conclusiones sensibles al público.

## 40. Estrategia para usar AI durante el desarrollo

La AI se usará como asistente de desarrollo.

Uso permitido:

- Crear estructura Flask.

- Crear modelos SQLAlchemy.

- Crear migraciones.

- Crear formularios.

- Crear templates.

- Crear lógica de estados.

- Crear validaciones.

- Crear panel admin.

- Crear búsqueda y filtros.

- Crear mapa con Leaflet.

- Crear tests.

- Revisar errores.

- Documentar código.

- Crear prompts por fase.

- Sugerir mejoras de UX.

- Revisar seguridad.

Reglas para trabajar con AI:

- No pedirle construir todo de una sola vez.

- Trabajar por fases.

- Revisar cada cambio.

- Probar antes de avanzar.

- No aceptar código que no se entiende.

- No dejar que la AI cambie archivos sin explicar.

- No agregar dependencias innecesarias.

- No meter APIs pagadas sin aprobación.

- No meter AI en producción sin feature flag.

- Mantener documentación actualizada.

## 41. Fases de desarrollo

### Fase 1: estructura base

- Crear proyecto Flask.

- Crear app factory.

- Configurar base de datos.

- Configurar migraciones.

- Configurar Bootstrap.

- Configurar layout base.

- Crear home page.

### Fase 2: modelos de base de datos

- User.

- MissingPersonReport.

- HelpRequest.

- ResourceOffer.

- LocationReport.

- AdminNote.

- StatusHistory.

- DuplicateCandidate.

- AbuseReport.

### Fase 3: formularios públicos

- Formulario de persona desaparecida.

- Formulario de solicitud de ayuda.

- Formulario de oferta de ayuda.

- Formulario de reporte de zona.

- Validaciones.

- Confirmación después de enviar.

### Fase 4: panel admin

- Login.

- Dashboard.

- Lista de reportes pendientes.

- Detalle de reporte.

- Aprobar.

- Rechazar.

- Marcar duplicado.

- Marcar resuelto.

- Agregar notas internas.

### Fase 5: privacidad y publicación

- Separar campos públicos y privados.

- Mostrar solo reportes aprobados.

- Ocultar datos sensibles.

- Crear detalle público.

- Crear advertencias visibles.

### Fase 6: búsqueda y filtros

- Búsqueda por nombre.

- Filtro por zona.

- Filtro por tipo.

- Filtro por estado.

- Filtro por prioridad.

- Filtro por fecha.

### Fase 7: mapa

- Integrar Leaflet.

- Mostrar marcadores.

- Usar ubicaciones aproximadas.

- Filtrar mapa por tipo de reporte.

- No mostrar direcciones exactas.

### Fase 8: automatización logística

- Reglas de prioridad.

- Posibles duplicados.

- Colas de revisión.

- Alertas internas.

- Casos sin actualizar.

- Matching básico entre necesidades y recursos.

### Fase 9: offline básico

- Guardado local de formularios.

- Aviso de conexión perdida.

- Enviar cuando vuelva conexión.

- Modo bajo consumo.

### Fase 10: deploy

- Configurar Render.

- Configurar PostgreSQL.

- Variables de entorno.

- Migraciones en producción.

- Pruebas finales.

- Documentación de uso.

## 42. Criterio de éxito del MVP

El MVP será exitoso si permite que:

- Una persona pueda reportar a alguien desaparecido o sin contacto.

- Una persona pueda solicitar ayuda.

- Una persona pueda ofrecer ayuda.

- Una persona pueda reportar una zona afectada.

- El reporte no se publique automáticamente.

- Un administrador pueda revisar el reporte.

- Un administrador pueda aprobar, rechazar, marcar duplicado o resolver.

- El público pueda ver reportes aprobados.

- El público pueda buscar y filtrar reportes.

- El público pueda ver un mapa con ubicaciones aproximadas.

- Los datos sensibles estén protegidos.

- Los reportes tengan estados claros.

- Los administradores tengan una cola de trabajo ordenada.

- El sistema pueda usarse desde celular.

- El sistema funcione sin AI en producción.

- El sistema pueda crecer después hacia módulos más avanzados.

## 43. Frases y advertencias para la interfaz

La plataforma debe usar advertencias claras.

Ejemplos:

Esta plataforma no es un servicio oficial de emergencia.

La información publicada puede estar incompleta o no verificada.

No publiques direcciones exactas, teléfonos o información médica sensible si no es necesario.

Si estás en peligro inmediato, contacta a servicios de emergencia, autoridades locales, refugios, vecinos o grupos de rescate disponibles en tu zona.

Los reportes enviados serán revisados antes de publicarse.

La información privada solo será visible para administradores autorizados.

Ausencia de reportes no significa ausencia de daño.

## 44. Filosofía del diseño

El diseño debe ser:

- Simple.

- Rápido.

- Humano.

- Ligero.

- Serio.

- Accesible.

- Mobile-first.

- De bajo consumo.

- Sin distracciones.

- Sin estética de red social.

- Sin gamificación.

- Sin likes.

- Sin popularidad.

- Sin promesas falsas.

El sistema debe transmitir confianza, urgencia y responsabilidad.

## 45. Decisiones importantes

### Decisión 1

La AI se usará para construir el sistema, no como parte esencial del MVP en producción.

### Decisión 2

La plataforma no publicará reportes automáticamente.

### Decisión 3

Los datos privados estarán separados de los públicos.

### Decisión 4

El sistema no manejará donaciones en el MVP.

### Decisión 5

El mapa mostrará ubicaciones aproximadas, no direcciones exactas por defecto.

### Decisión 6

El sistema debe funcionar con bajo internet.

### Decisión 7

La revisión humana es obligatoria.

### Decisión 8

El sistema priorizará logística, estados, colas y reglas antes que AI.

## 46. Prompt base para AI desarrolladora

Actúa como un senior full-stack developer especializado en Python, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, Bootstrap, seguridad web básica, diseño de sistemas humanitarios y aplicaciones de emergencia.

Vamos a construir una plataforma llamada Red de Ayuda Venezuela. Es una aplicación web para registrar, organizar, revisar y visualizar reportes relacionados con una emergencia por terremoto en Venezuela.

La plataforma debe permitir reportes de personas desaparecidas o sin contacto, solicitudes de ayuda, ofertas de recursos, reportes de zonas afectadas, revisión administrativa, estados de verificación, búsqueda, filtros, mapa con Leaflet/OpenStreetMap, privacidad de datos y automatización logística basada en reglas.

Importante: la AI se usará para ayudar a desarrollar el sistema, pero el MVP en producción no debe depender de APIs de AI. No agregues integración con OpenAI, Claude, Gemini ni ningún servicio de AI en producción a menos que se solicite explícitamente. El sistema debe funcionar con reglas, base de datos, estados, filtros, colas de trabajo, validaciones y revisión humana.

No construyas todo de golpe. Primero analiza este documento, divide el proyecto en fases y empieza por la Fase 1. Antes de escribir código, explica la estructura propuesta del proyecto. Después implementa los archivos necesarios de forma ordenada.

Reglas obligatorias:

- No publicar reportes automáticamente.

- No exponer datos privados al público.

- No usar APIs pagadas sin aprobación.

- No agregar dependencias innecesarias.

- No usar Google Maps en el MVP.

- No manejar donaciones en el MVP.

- No usar AI para tomar decisiones humanitarias.

- No usar AI en producción por defecto.

- Mantener el código simple, mantenible y bien explicado.

- Trabajar por fases.

- Explicar cada cambio.

- Crear código que pueda ser entendido por un developer junior/intermedio.

- Priorizar seguridad, privacidad y claridad.

Primero crea el plan técnico por fases y luego espera instrucciones para implementar la primera fase.