# MVP Document

## Red de Ayuda Venezuela

### Plataforma de ayuda, reportes y coordinación para emergencia por terremoto

## 1. Propósito del MVP

El propósito del MVP es crear una primera versión funcional, segura y útil de la plataforma Red de Ayuda Venezuela.

Esta primera versión debe permitir registrar, revisar, organizar y publicar reportes relacionados con una emergencia por terremoto en Venezuela, sin depender de inteligencia artificial en producción.

El MVP debe demostrar que el sistema puede:

- Recibir reportes.

- Proteger datos sensibles.

- Evitar publicación automática.

- Organizar reportes por tipo, estado, prioridad y ubicación.

- Permitir revisión humana.

- Mostrar información pública de forma segura.

- Ayudar a voluntarios y administradores a trabajar con orden.

- Funcionar en celulares y conexiones lentas.

- Ser desplegado en producción de manera simple.

## 2. Objetivo principal del MVP

Construir una aplicación web responsive que permita:

- Registrar personas desaparecidas o sin contacto.

- Registrar solicitudes de ayuda.

- Registrar ofertas de recursos o apoyo.

- Registrar reportes de zonas afectadas.

- Revisar reportes desde un panel administrativo.

- Aprobar, rechazar, archivar, marcar duplicados o resolver reportes.

- Mostrar al público únicamente reportes aprobados y seguros.

- Buscar y filtrar reportes.

- Ver reportes aprobados en un mapa con ubicaciones aproximadas.

- Automatizar tareas básicas mediante reglas, no mediante AI.

## 3. Regla principal del MVP

El MVP debe funcionar sin inteligencia artificial en producción.

La AI puede usarse para ayudar a desarrollar el sistema, pero no debe ser parte obligatoria del producto final en esta primera versión.

Esto significa:

- No usar OpenAI API.

- No usar Claude API.

- No usar Gemini API.

- No usar AI para publicar reportes.

- No usar AI para decidir si un reporte es verdadero.

- No usar AI para decidir urgencia final.

- No usar AI para verificar personas desaparecidas.

- No usar AI para procesar automáticamente información sensible.

La lógica del MVP debe basarse en:

- Formularios.

- Base de datos.

- Estados.

- Validaciones.

- Reglas.

- Filtros.

- Colas de revisión.

- Roles de usuario.

- Revisión humana.

- Automatización logística simple.

## 4. Qué debe probar el MVP

El MVP debe probar que existe una forma ordenada de convertir información caótica de emergencia en reportes estructurados.

Debe probar que una persona puede enviar un reporte y que ese reporte no se publica sin revisión.

También debe probar que un administrador puede revisar la información, proteger datos sensibles y decidir qué se muestra públicamente.

El MVP no necesita resolver todos los problemas humanitarios, pero sí debe construir la base correcta para crecer.

## 5. Usuarios del MVP

### 5.1 Usuario público

Persona que entra al sitio para:

- Reportar a una persona desaparecida o sin contacto.

- Solicitar ayuda.

- Ofrecer ayuda.

- Reportar una zona afectada.

- Buscar reportes aprobados.

- Ver información pública en el mapa.

### 5.2 Familiar o amigo

Persona que busca a alguien o reporta que no logra contactar a una persona.

Puede estar en Venezuela o fuera del país.

### 5.3 Voluntario

Persona que recibe información por llamada, SMS, WhatsApp, redes sociales, papel o trabajo de campo, y la registra en el sistema.

En el MVP, el voluntario puede usar los mismos formularios públicos o tener acceso limitado al panel, dependiendo de la implementación.

### 5.4 Administrador

Persona con acceso al panel interno.

Puede:

- Revisar reportes.

- Editar información.

- Aprobar reportes.

- Rechazar reportes.

- Marcar reportes como duplicados.

- Marcar reportes como resueltos.

- Agregar notas internas.

- Cambiar prioridad.

- Proteger datos privados.

## 6. Tipos de reportes incluidos en el MVP

El MVP incluirá cuatro tipos principales de reportes.

## 7. Reporte de persona desaparecida o sin contacto

Este reporte se usa cuando alguien no logra contactar a una persona o cree que una persona puede estar desaparecida.

### Campos públicos sugeridos

- Nombre de la persona.

- Apellido de la persona.

- Edad aproximada.

- Género opcional.

- Zona general donde fue vista o donde vive.

- Última fecha aproximada de contacto.

- Descripción pública.

- Estado del caso.

- Última actualización.

### Campos privados sugeridos

- Nombre del reportante.

- Contacto del reportante.

- Relación con la persona.

- Teléfono privado.

- Dirección exacta si existe.

- Notas privadas.

- Información médica sensible.

- Datos que no deben publicarse.

### Estados posibles

- Pendiente.

- Necesita verificación.

- Aprobado.

- Duplicado.

- Localizado.

- Resuelto.

- Rechazado.

- Archivado.

## 8. Reporte de solicitud de ayuda

Este reporte se usa cuando una persona, familia o zona necesita apoyo.

### Tipos de ayuda

- Agua.

- Comida.

- Medicinas.

- Atención médica.

- Refugio.

- Transporte.

- Comunicación.

- Energía.

- Rescate.

- Otro.

### Campos públicos sugeridos

- Título del reporte.

- Tipo de ayuda.

- Zona general.

- Descripción pública.

- Cantidad aproximada de personas afectadas.

- Prioridad.

- Estado.

- Fecha de reporte.

### Campos privados sugeridos

- Contacto del reportante.

- Dirección exacta.

- Notas médicas.

- Detalles sensibles.

- Información de menores o personas vulnerables.

- Notas internas.

## 9. Reporte de oferta de ayuda o recurso

Este reporte se usa cuando alguien puede ofrecer recursos.

### Tipos de recursos

- Agua.

- Comida.

- Medicinas.

- Transporte.

- Refugio.

- Generador eléctrico.

- Internet o Starlink.

- Atención médica.

- Voluntariado.

- Traducción.

- Verificación de información.

- Otro.

### Campos sugeridos

- Tipo de recurso.

- Título.

- Descripción.

- Zona aproximada.

- Disponibilidad.

- Capacidad.

- Nombre de contacto privado.

- Contacto privado.

- Permiso para mostrar contacto públicamente.

- Estado.

- Verificación.

En el MVP, los recursos deben revisarse antes de hacerse públicos.

## 10. Reporte de zona afectada

Este reporte se usa para registrar daños o necesidades generales en una zona.

### Campos sugeridos

- Título.

- Zona.

- Descripción.

- Nivel de daño.

- Necesidades principales.

- Personas afectadas aproximadas.

- Ubicación textual.

- Ubicación aproximada en mapa.

- Fuente del reporte.

- Estado.

- Prioridad.

### Niveles de daño

- Bajo.

- Moderado.

- Alto.

- Crítico.

- Desconocido.

## 11. Estados del MVP

Todos los reportes deben tener un estado.

### Estados generales

- Pendiente.

- Necesita verificación.

- Aprobado.

- Rechazado.

- Duplicado.

- En seguimiento.

- Resuelto.

- Archivado.

### Estados de verificación

- No verificado.

- Verificado por familiar.

- Verificado por voluntario.

- Verificado por organización.

- Información contradictoria.

- Necesita más datos.

### Prioridad

- Baja.

- Media.

- Alta.

- Crítica.

## 12. Fuente del reporte

Cada reporte debe guardar de dónde vino la información.

Fuentes permitidas:

- Formulario web.

- Voluntario.

- Llamada.

- SMS.

- WhatsApp.

- Papel.

- Red social.

- Organización.

- Otro.

Esto es importante porque no todos tendrán internet y muchos reportes pueden venir de terceros.

## 13. Funciones públicas del MVP

El sitio público debe incluir:

- Página principal.

- Botón para reportar persona desaparecida o sin contacto.

- Botón para solicitar ayuda.

- Botón para ofrecer ayuda.

- Botón para reportar zona afectada.

- Listado público de reportes aprobados.

- Página pública de detalle.

- Búsqueda básica.

- Filtros.

- Mapa con reportes aprobados.

- Advertencias de privacidad.

- Advertencias de información no verificada.

## 14. Página principal

La página principal debe explicar de forma simple:

- Qué es la plataforma.

- Qué puede hacer.

- Qué no puede hacer.

- Que no es un servicio oficial de emergencia.

- Que los reportes son revisados antes de publicarse.

- Que la información puede no estar verificada.

- Que no deben publicarse datos sensibles innecesarios.

Debe tener botones claros:

- Reportar persona sin contacto.

- Solicitar ayuda.

- Ofrecer ayuda.

- Reportar zona afectada.

- Buscar reportes.

- Ver mapa.

## 15. Formularios públicos

Los formularios deben ser simples, rápidos y mobile-first.

No deben parecer formularios burocráticos enormes.

Cada formulario debe:

- Pedir solo datos necesarios.

- Separar datos públicos y privados.

- Explicar qué información podría mostrarse públicamente.

- Advertir que el reporte será revisado.

- Guardar el reporte como pendiente.

- Mostrar confirmación después de enviar.

### Reglas de formularios

- No publicar automáticamente.

- Validar campos obligatorios.

- Limitar texto muy largo.

- Evitar archivos pesados en el MVP.

- No pedir documentos oficiales en el MVP.

- No pedir información innecesaria.

- No mostrar datos privados al público.

## 16. Listado público de reportes

El listado público solo debe mostrar reportes aprobados.

Debe permitir filtrar por:

- Tipo de reporte.

- Zona.

- Prioridad.

- Estado.

- Fecha.

- Tipo de ayuda.

- Persona desaparecida o solicitud de ayuda.

Debe mostrar tarjetas simples con:

- Tipo de reporte.

- Título o nombre.

- Zona general.

- Estado.

- Prioridad.

- Fecha de actualización.

- Botón para ver detalle.

## 17. Página de detalle público

La página de detalle público debe mostrar solo información segura.

Puede mostrar:

- Nombre o título.

- Tipo de reporte.

- Zona general.

- Descripción pública.

- Estado.

- Prioridad.

- Fecha de creación.

- Última actualización.

- Advertencia de información no verificada.

No debe mostrar por defecto:

- Teléfono.

- Dirección exacta.

- Contacto privado.

- Notas internas.

- Información médica sensible.

- Datos completos del reportante.

- Información de menores sin revisión.

- Cuentas bancarias.

- Links externos no revisados.

## 18. Mapa público

El MVP debe incluir un mapa con Leaflet.js y OpenStreetMap.

El mapa debe mostrar:

- Reportes aprobados.

- Ubicaciones aproximadas.

- Marcadores por tipo de reporte.

- Filtros por tipo.

- Filtros por prioridad.

El mapa no debe mostrar direcciones exactas por defecto.

La precisión de ubicación debe clasificarse como:

- Baja.

- Media.

- Alta.

El usuario debe entender que los puntos del mapa pueden ser aproximados.

## 19. Panel administrativo

El MVP debe incluir un panel administrativo protegido por login.

El panel debe permitir:

- Ver dashboard.

- Ver reportes pendientes.

- Filtrar reportes.

- Abrir detalle completo.

- Ver datos públicos y privados.

- Editar información.

- Cambiar estado.

- Cambiar prioridad.

- Aprobar reporte.

- Rechazar reporte.

- Marcar duplicado.

- Marcar resuelto.

- Archivar.

- Agregar notas internas.

- Revisar historial de cambios.

## 20. Dashboard administrativo

El dashboard debe mostrar un resumen simple:

- Reportes pendientes.

- Reportes aprobados.

- Reportes críticos.

- Posibles duplicados.

- Reportes sin actualizar.

- Solicitudes de ayuda.

- Personas sin contacto.

- Recursos disponibles.

- Reportes por zona.

No necesita gráficos avanzados en el MVP.

Puede ser una vista con tarjetas y tablas.

## 21. Cola de revisión

La cola de revisión es una de las partes más importantes del MVP.

Debe permitir que admins revisen reportes de forma ordenada.

Colas sugeridas:

- Pendientes.

- Críticos.

- Necesitan verificación.

- Posibles duplicados.

- Incompletos.

- Marcados por abuso.

- Sin actualizar.

- Recursos disponibles.

En el MVP, al menos deben existir:

- Pendientes.

- Críticos.

- Posibles duplicados.

- Resueltos o archivados.

## 22. Automatización logística sin AI

El MVP debe automatizar tareas usando reglas simples.

### Reglas de prioridad iniciales

Un reporte puede marcarse como prioridad alta o crítica si contiene ciertos campos seleccionados.

Ejemplos:

- Persona atrapada = crítica.

- Heridos = alta o crítica.

- Necesidad médica = alta.

- Niños involucrados = alta.

- Adulto mayor solo = alta.

- Falta de agua = alta.

- Falta de medicamentos = alta.

- Zona con múltiples reportes = alta.

Estas reglas deben ser transparentes y editables en el código.

La prioridad sugerida por reglas no reemplaza la revisión humana.

## 23. Detección básica de duplicados

El MVP debe incluir una detección básica de posibles duplicados, sin AI.

Para personas desaparecidas o sin contacto, comparar:

- Nombre.

- Apellido.

- Edad aproximada.

- Zona.

- Fecha de último contacto.

- Teléfono privado del reportante.

- Relación o familiar.

Para solicitudes de ayuda, comparar:

- Zona.

- Tipo de ayuda.

- Descripción similar.

- Fecha.

- Cantidad de personas afectadas.

El sistema puede marcar:

- Posible duplicado.

Pero la decisión final la toma un administrador.

## 24. Matching básico entre necesidades y recursos

El MVP puede incluir un matching simple, no avanzado.

Ejemplo:

Si existe una solicitud de agua en una zona y también una oferta de agua o transporte en la misma zona, el sistema puede mostrarlo en el panel admin.

Matching básico por:

- Tipo de necesidad.

- Tipo de recurso.

- Zona aproximada.

- Estado aprobado.

- Disponibilidad.

No debe asignar ayuda automáticamente.

Solo debe sugerir coincidencias al administrador.

## 25. Modo bajo consumo de datos

El MVP debe estar diseñado para conexiones lentas.

Reglas:

- Usar HTML simple.

- Usar Bootstrap sin exceso de animaciones.

- Evitar imágenes pesadas.

- Evitar videos.

- Evitar librerías innecesarias.

- Minimizar JavaScript.

- Cargar mapa solo cuando se necesite.

- No usar fuentes externas pesadas si no son necesarias.

- No exigir creación de cuenta para reportar.

## 26. Offline básico

El MVP debe contemplar internet intermitente.

Función mínima:

- Si el usuario está llenando un formulario y pierde conexión, el navegador debe intentar conservar los datos.

- El sistema puede usar localStorage para guardar temporalmente el formulario.

- Cuando vuelva la conexión, el usuario puede enviarlo.

No es necesario construir una PWA avanzada en la primera versión, pero sí conviene preparar la arquitectura.

### Requisito mínimo

Los formularios deben ser simples y no deben perderse fácilmente si hay una falla temporal.

### Requisito ideal del MVP

Guardar borrador local en el navegador antes de enviar.

## 27. Seguridad y privacidad del MVP

El MVP debe incluir:

- Login para administradores.

- Contraseñas hasheadas.

- Protección CSRF.

- Validación de formularios.

- Roles básicos.

- Variables de entorno.

- Separación entre datos públicos y privados.

- No mostrar datos privados en templates públicos.

- Sanitización básica de texto.

- Registro de cambios de estado.

- Protección contra reportes abusivos básicos.

- Botón de reportar abuso.

## 28. Roles del MVP

### Admin

Puede hacer todo:

- Revisar.

- Editar.

- Aprobar.

- Rechazar.

- Archivar.

- Marcar duplicados.

- Cambiar prioridad.

- Ver datos privados.

- Ver notas internas.

### Reviewer

Puede revisar reportes y cambiar estados, pero no administrar usuarios.

### Volunteer

Puede ingresar reportes y ver algunos reportes asignados, pero no necesariamente ver todos los datos privados.

### Public user

Puede enviar reportes y ver reportes aprobados.

En el MVP inicial, se puede empezar solo con admin y public user para simplificar.

## 29. Base de datos mínima del MVP

Modelos mínimos obligatorios:

- User.

- MissingPersonReport.

- HelpRequest.

- ResourceOffer.

- LocationReport.

- AdminNote.

- ReportStatusHistory.

- DuplicateCandidate.

- AbuseReport.

Si se necesita simplificar, se puede crear primero una tabla general Report y luego dividir por tipo, pero para claridad humanitaria es mejor tener modelos separados.

## 30. Páginas mínimas del MVP

### Públicas

- /

- /report/missing-person

- /report/help-request

- /report/resource-offer

- /report/location

- /reports

- /reports/<public_id>

- /map

- /privacy

- /about

### Admin

- /admin/login

- /admin/logout

- /admin/dashboard

- /admin/reports

- /admin/reports/<type>/<id>

- /admin/reports/<type>/<id>/edit

- /admin/reports/<type>/<id>/status

- /admin/duplicates

- /admin/abuse-reports

## 31. Flujo público del MVP

- Usuario entra a la página principal.

- Selecciona tipo de reporte.

- Lee advertencia breve.

- Llena formulario.

- El sistema valida campos.

- El sistema guarda el reporte como pendiente.

- El usuario ve confirmación.

- El reporte entra a la cola admin.

- Admin revisa.

- Si se aprueba, aparece en listado público y mapa.

- Si se rechaza, no aparece públicamente.

- Si necesita más datos, queda en revisión.

- Si es duplicado, se marca como duplicado.

- Si se resuelve, cambia de estado.

## 32. Flujo admin del MVP

- Admin inicia sesión.

- Ve dashboard.

- Revisa reportes pendientes.

- Abre un reporte.

- Revisa datos públicos y privados.

- Corrige campos si es necesario.

- Ajusta prioridad.

- Revisa si hay duplicados.

- Agrega nota interna.

- Decide estado.

- Si aprueba, el reporte se vuelve público.

- El sistema registra el cambio en el historial.

## 33. Funciones que NO se incluyen en el MVP

El MVP no debe incluir:

- Donaciones.

- Pagos.

- Cuentas bancarias públicas.

- AI en producción.

- Chat en tiempo real.

- App móvil nativa.

- Reconocimiento facial.

- Geolocalización en tiempo real.

- Tracking de personas.

- WhatsApp API.

- SMS masivo.

- Integración automática con redes sociales.

- Sistema avanzado de reputación.

- Dashboard analítico complejo.

- API pública abierta.

- Panel para gobierno.

- Blockchain.

- Marketplace.

- Verificación oficial automática.

- Scraping automático de redes.

- Publicación automática.

## 34. Criterios de aceptación del MVP

El MVP se considera funcional si cumple estos criterios:

### Reportes

- Un usuario puede crear un reporte de persona desaparecida o sin contacto.

- Un usuario puede crear una solicitud de ayuda.

- Un usuario puede crear una oferta de recurso.

- Un usuario puede crear un reporte de zona afectada.

- Cada reporte se guarda como pendiente.

- Ningún reporte se publica automáticamente.

### Admin

- Un admin puede iniciar sesión.

- Un admin puede ver reportes pendientes.

- Un admin puede abrir un reporte.

- Un admin puede ver datos privados.

- Un admin puede editar información.

- Un admin puede aprobar un reporte.

- Un admin puede rechazar un reporte.

- Un admin puede marcar un reporte como duplicado.

- Un admin puede marcar un reporte como resuelto.

- Un admin puede agregar notas internas.

### Público

- El público solo puede ver reportes aprobados.

- El público no puede ver datos privados.

- El público puede buscar reportes.

- El público puede filtrar reportes.

- El público puede ver reportes en mapa.

### Privacidad

- Teléfonos privados no aparecen públicamente.

- Direcciones exactas no aparecen públicamente por defecto.

- Notas internas no aparecen públicamente.

- Información médica sensible no aparece públicamente.

- Datos del reportante no aparecen públicamente.

### Automatización

- El sistema puede sugerir prioridad usando reglas.

- El sistema puede marcar posibles duplicados básicos.

- El sistema puede organizar reportes por cola.

- El sistema puede mostrar reportes críticos primero.

- El sistema puede sugerir coincidencias básicas entre necesidades y recursos.

### Técnico

- La aplicación corre localmente.

- La aplicación usa PostgreSQL.

- Las migraciones funcionan.

- El login admin funciona.

- El deploy funciona en Render.

- Las variables de entorno están configuradas.

- No hay claves secretas en el código.

- No hay dependencia obligatoria de AI.

## 35. Métricas de éxito del MVP

Métricas funcionales:

- Cantidad de reportes recibidos.

- Cantidad de reportes aprobados.

- Cantidad de reportes rechazados.

- Cantidad de reportes marcados como duplicados.

- Cantidad de reportes resueltos.

- Tiempo promedio de revisión.

- Cantidad de solicitudes por zona.

- Cantidad de recursos disponibles.

- Cantidad de coincidencias entre necesidades y recursos.

Métricas de calidad:

- Porcentaje de reportes incompletos.

- Porcentaje de reportes duplicados.

- Porcentaje de reportes sin ubicación clara.

- Porcentaje de reportes sin actualización.

- Cantidad de reportes marcados por abuso.

Métricas de seguridad:

- Cantidad de intentos de publicar datos sensibles.

- Cantidad de reportes ocultados por privacidad.

- Cantidad de reportes con información sensible removida.

- Cantidad de reportes abusivos.

## 36. Requisitos técnicos del MVP

### Backend

- Python.

- Flask.

- SQLAlchemy.

- Flask-Migrate.

- Flask-Login.

- Flask-WTF.

- PostgreSQL.

- Gunicorn.

### Frontend

- Jinja templates.

- HTML.

- CSS.

- Bootstrap.

- JavaScript vanilla.

### Mapa

- Leaflet.js.

- OpenStreetMap.

### Deploy

- Render.

- PostgreSQL en Render.

- Variables de entorno.

- Migraciones.

- Configuración de producción.

## 37. Estructura recomendada del proyecto

red_ayuda_venezuela/
│
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── models.py
│   ├── forms.py
│   ├── extensions.py
│   ├── config.py
│   │
│   ├── public/
│   │   ├── routes.py
│   │   └── __init__.py
│   │
│   ├── admin/
│   │   ├── routes.py
│   │   └── __init__.py
│   │
│   ├── reports/
│   │   ├── routes.py
│   │   ├── services.py
│   │   └── __init__.py
│   │
│   ├── templates/
│   │   ├── base.html
│   │   ├── public/
│   │   ├── admin/
│   │   └── reports/
│   │
│   └── static/
│       ├── css/
│       ├── js/
│       └── images/
│
├── migrations/
├── tests/
├── .env
├── .gitignore
├── requirements.txt
├── run.py
└── README.md

## 38. Orden recomendado de construcción

### Paso 1

Crear estructura Flask base.

### Paso 2

Configurar base de datos y migraciones.

### Paso 3

Crear modelos principales.

### Paso 4

Crear página principal y layout.

### Paso 5

Crear formularios públicos.

### Paso 6

Guardar reportes como pendientes.

### Paso 7

Crear login admin.

### Paso 8

Crear dashboard admin.

### Paso 9

Crear revisión de reportes.

### Paso 10

Crear publicación segura de reportes aprobados.

### Paso 11

Crear búsqueda y filtros.

### Paso 12

Crear mapa.

### Paso 13

Crear reglas básicas de prioridad.

### Paso 14

Crear detección básica de duplicados.

### Paso 15

Crear matching básico entre necesidades y recursos.

### Paso 16

Crear guardado offline básico de formularios.

### Paso 17

Crear deploy en Render.

## 39. Riesgos del MVP

### Riesgo 1: publicar información sensible

Mitigación:

- Separar datos públicos y privados.

- Revisión humana.

- Templates públicos seguros.

- Advertencias.

### Riesgo 2: demasiados reportes falsos

Mitigación:

- Estados de verificación.

- Botón de abuso.

- Admin review.

- Fuente del reporte.

- No publicación automática.

### Riesgo 3: caos por duplicados

Mitigación:

- Detección básica.

- Cola de duplicados.

- Marcado manual.

### Riesgo 4: costos altos

Mitigación:

- No usar AI API.

- No usar Google Maps.

- No usar SMS masivo.

- No usar servicios pagos innecesarios.

- Usar OpenStreetMap y Leaflet.

### Riesgo 5: sistema muy complejo

Mitigación:

- Construir por fases.

- No agregar funciones fuera del MVP.

- No construir app móvil nativa.

- No integrar donaciones.

- No integrar WhatsApp API.

- No construir chat en tiempo real.

## 40. Definición de terminado

El MVP está terminado cuando:

- La aplicación está desplegada.

- Los formularios públicos funcionan.

- Los reportes se guardan en base de datos.

- Ningún reporte se publica automáticamente.

- El admin puede revisar reportes.

- El admin puede aprobar o rechazar reportes.

- El público puede ver reportes aprobados.

- Los datos privados no aparecen públicamente.

- Existe búsqueda básica.

- Existe mapa básico.

- Existen estados y prioridades.

- Existe historial de cambios.

- Existe detección básica de duplicados.

- Existe estructura para recursos y necesidades.

- Existe documentación mínima.

- El sistema funciona sin AI en producción.

## 41. Prompt para construir el MVP con AI

Actúa como un senior full-stack developer especializado en Python, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, Bootstrap, seguridad web básica y aplicaciones de emergencia.

Vamos a construir el MVP de una plataforma llamada Red de Ayuda Venezuela.

Este MVP debe permitir reportes de personas desaparecidas o sin contacto, solicitudes de ayuda, ofertas de recursos, reportes de zonas afectadas, revisión administrativa, estados, prioridades, búsqueda, filtros, mapa con Leaflet/OpenStreetMap y protección de datos sensibles.

Importante: la inteligencia artificial se usará solo como herramienta de desarrollo, no como parte obligatoria del sistema en producción. No agregues OpenAI API, Claude API, Gemini API ni ningún servicio de AI al producto final. No agregues APIs pagadas sin aprobación.

El sistema debe funcionar con formularios, base de datos, reglas, estados, colas de revisión, filtros, validaciones y revisión humana.

Primero revisa este MVP Document. Luego crea un plan técnico de implementación por fases. No escribas todo el código de una vez. Empieza por la Fase 1: estructura base Flask, configuración inicial, app factory, extensiones, configuración de base de datos, layout base y página principal.

Reglas obligatorias:

- No publicar reportes automáticamente.

- No exponer datos privados al público.

- No usar AI en producción.

- No usar Google Maps en el MVP.

- No manejar donaciones.

- No agregar chat en tiempo real.

- No agregar app móvil nativa.

- No agregar dependencias innecesarias.

- Trabajar por fases.

- Explicar cada cambio.

- Mantener el código simple y entendible.

- Priorizar seguridad, privacidad y claridad.

Antes de implementar, muestra la estructura propuesta del proyecto y explica por qué la usarás.